UCHWAŁA NR XXXIV/181/2009

RADY GMINY  SKOMLIN

z dnia 27 października 2009r.

w sprawie zmiany w „Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Skomlin na lata 2008-2013”

Na   podstawie  art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy  z  dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  zmiany : z 2002r.  Nr 23, poz.220,  Nr 62,  poz.558, Nr 113, poz.984,  Nr 153,  poz. 1271  i Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr  162,  poz. 1568;  z  2004r. Nr  102,  poz. 1055 ,  Nr 116,  poz. 1203  i  Nr 167,  poz.1759 ; z 2005r. Nr 172 poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 ; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420)

Rada Gminy Skomlin uchwala , co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XV/91/2008 Rady Gminy Skomlin w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju                 Lokalnego Gminy Skomlin na lata 2008-2013” wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się   punkt IV„Realizacja zadań i projektów”   załącznika   do   uchwały,

zgodnie  z  załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zmienia się  punkt VII „Plan finansowy”  załącznika do uchwały  , zgodnie z

załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skomlin.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej  Jerz

Załącznik nr 1 do

Uchwały Nr XXXIV/181./2009

Rady Gminy Skomlin

z dnia 27 października 2009r.

IV. Realizacja zadań i projektów

| Tytuł projektu | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wichernik |
| --- | --- |
| We wdrażaniu przewidziany jest udział następujących Instytucji i Podmiotów | Gmina Skomlin |
| CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU | 2 000 tys. PLN |
| ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (TYŚ.) | 1 700 tys. | PLN środki UE |
|  | 300 tys. | PLN środki własne |
|  | 0 | PLN inne środki |
| HARMONOGRAM REALIZACJI | Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2008-2010 |
| OCZEKIWANE REZULTATY | na poziomie produktu - Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej |
|  | na poziomie rezultatów |
|  | - Liczba osób korzystających z kanalizacji |
|  | na poziomie oddziaływania -Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych (w okresie 1 roku) |

| Tytuł projektu | Kanalizacja południowo-zachodniej części gminy wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków |
| --- | --- |
| We wdrażaniu przewidziany jest udział następujących Instytucji i Podmiotów | Gmina Skomlin |
| CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU | 5 000 tys. PLN |
| ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (TYŚ.) | 4 250tys. | PLN środki UE |
|  | 750 tys. | PLN środki własne |
|  | 0 | PLN inne środki |
| HARMONOGRAM REALIZACJI | Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010-2013 |
| OCZEKIWANE REZULTATY | na poziomie produktu - Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej |
|  | na poziomie rezultatów |
|  | - Liczba osób korzystających z kanalizacji |
|  | na poziomie oddziaływania -Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych (w okresie 1 roku) |

| Tytuł projektu | Przebudowa układu drogowego m. Skomlin - ul. Kusocińskiego - ul. Szewczyka - ul. Wschodnia |
| --- | --- |
| We wdrażaniu przewidziany jest udział następujących Instytucji i Podmiotów | Gmina Skomlin |
| CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU | 2 000 tys. PLN |
| ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (TYŚ.) | 1 700 tys. | PLN środki UE |
|  | 300 tys. | PLN środki własne |
|  | 0 | PLN inne środki |
| HARMONOGRAM REALIZACJI | Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2008-2010 |
| OCZEKIWANE REZULTATY | na poziomie produktu - Długość zmodernizowanych dróg |
|  | na poziomie rezultatów |
|  | - Wskaźnik powierzchni zmodernizowanych dróg - Natężenie ruchu na drodze - Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów |
|  | na poziomie oddziaływania -Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni) drogi - Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okresie 1 roku) -Natężenie ruchu na obszarze zdefiniowanym przez beneficjenta (w okresie 1 roku) -Liczba wypadków drogowych (w okresie 1 roku) -Cena gruntów inwestycyjnych na obszarze zdefiniowanym przez beneficjenta (po 2 latach) |

| Tytuł projektu | Modernizacja stadionu i amfiteatru w Skomlinie wraz z budową zaplecza turystycznego |
| --- | --- |
| We wdrażaniu przewidziany jest udział następujących Instytucji i Podmiotów | Gmina Skomlin |
| CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU | 2 000 tys. PLN |
| ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (TYŚ.) | 1 700 tys. | PLN środki UE |
|  | 300 tys. | PLN środki własne |
|  | 0 | PLN inne środki |
| HARMONOGRAM REALIZACJI | Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2008-2011 |
| OCZEKIWANE REZULTATY | na poziomie produktu - Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych i kulturowych - Powierzchnia zmodernizowanych obiektów sportowych i kulturowych |
|  | na poziomie rezultatów |
|  | - Liczba osób korzystających z obiektów sportowych i kulturowych |
|  | na poziomie oddziaływania - Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych i kulturowych (po 2 latach) - Liczba uczestników imprez sportowych i kulturowych - Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki - Dochody z turystyki i kultury |

| Tytuł projektu | Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Skomlinie |
| --- | --- |
| We wdrażaniu przewidziany jest udział następujących Instytucji i Podmiotów | Gmina Skomlin |
| CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU | 4 000 tys. PLN |
| ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (TYŚ.) | 3 400 tys. | PLN środki UE |
|  | 600 tys. | PLN środki własne |
|  | 0 | PLN inne środki |
| HARMONOGRAM REALIZACJI | Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010-2013 |
| OCZEKIWANE REZULTATY | na poziomie produktu - Liczba wybudowanych obiektów sportowych - Powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych |
|  | na poziomie rezultatów |
|  | - Liczba osób korzystających z obiektów sportowych |
|  | na poziomie oddziaływania - Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach) - Liczba uczestników imprez sportowych |

| Tytuł projektu | Przebudowa drogi Smugi - Wróblew |
| --- | --- |
| We wdrażaniu przewidziany jest udział następujących Instytucji i Podmiotów | Gmina Skomlin |
| CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU | 1 500 tys. PLN |
| ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (TYŚ.) | 1275 tys. | PLN środki UE |
|  | 225 tys. | PLN środki własne |
|  | 0 | PLN inne środki |
| HARMONOGRAM REALIZACJI | Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2009-2011 |
| OCZEKIWANE REZULTATY | na poziomie produktu - Długość zmodernizowanej drogi |
|  | na poziomie rezultatów |
|  | - Wskaźnik powierzchni zmodernizowanej drogi - Natężenie ruchu na drodze |
|  | na poziomie oddziaływania -Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni) drogi - Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okresie 1 roku) -Liczba wypadków drogowych (w okresie 1 roku) |

| Tytuł projektu | Budowa sieci wodociągowej Klasak Mały - oczyszczalnia |
| --- | --- |
| We wdrażaniu przewidziany jest udział następujących Instytucji i Podmiotów | Gmina Skomlin |
| CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU | 2 000 tys. PLN |
| ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (TYŚ.) | 150 tys. | PLN środki UE |
|  | 50 tys. | PLN środki własne |
|  | 0 | PLN inne środki |
| HARMONOGRAM REALIZACJI | Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2009-2011 |
| OCZEKIWANE REZULTATY | na poziomie produktu - Długość wybudowanej sieci wodociągowej |
|  | na poziomie rezultatów |
|  | - Liczba osób korzystających z sieci |
|  | na poziomie oddziaływania -Ilość wody dostarczonej (w okresie 1 roku) |

| Tytuł projektu | Poprawa efektywności działania systemu ratowniczo –gaśniczego w Gminie Skomlin poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego na użytek OSP Skomlin |
| --- | --- |
| We wdrażaniu przewidziany jest udział następujących Instytucji i Podmiotów | Gmina Skomlin |
| CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU | 711 040,00 PLN |
| ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (TYŚ.) | 604 384,00 | PLN środki UE |
|  | 106 656,00 | PLN środki własne |
|  | 0 | PLN inne środki |
| HARMONOGRAM REALIZACJI | Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2009-2010 |
| OCZEKIWANE REZULTATY | na poziomie produktu - Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof |
|  | na poziomie rezultatów |
|  | - Liczba osób objętych ochroną przeciwpożarową lasów i innymi środkami ochrony |

Załącznik Nr 2 do

Uchwały Nr XXXIV/181/2009

Rady Gminy Skomlin

z dnia 27 października 2009r.

VII. Plan finansowy

| Planowana inwestycja | rok 2008 | rok 2009 | rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | razem | środki własne | środki zewnętrzne w tym UE | razem | środki własne | środki zewnętrzne w tym UE | razem | środki własne | środki zewnętrzne w tym UE |
| Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wichernik | 700 | 105 | 595 | 650 | 97,5 | 552,5 | 650 | 97,5 | 552,5 |
| Kanalizacja południowo-zachodniej części gminy wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków |  |  |  |  |  |  | 1250 | 187,5 | 1062,5 |
| Przebudowa układu drogowego m. Skomlin | 1 000 | 150 | 850 | 500 | 75 | 425 | 500 | 75 | 425 |
| Modernizacja stadionu i amfiteatru w Skomlinie wraz z budową zaplecza turystycznego | 500 | 75 | 425 | 500 | 75 | 425 | 500 | 75 | 425 |
| Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Skomlinie |  |  |  |  |  |  | 1 000 | 150 | 850 |
| Przebudowa drogi Smugi - Wróblew |  |  |  | 500 | 75 | 425 | 500 | 75 | 425 |
| Budowa sieci wodociągowej Klasak Mały - oczyszczalnia |  |  |  | 1 000 | 150 | 850 | 500 | 75 | 425 |
| Poprawa efektywności działania systemu ratowniczo –gaśniczego w Gminie Skomlin poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego na użytek OSP Skomlin2 |  |  |  | 8540,00 | 1281,00 | 7259,00 | 702500,00 | 105375,00 | 597125,00 |

________________

2 Ze względu na znajomość dokładnych kosztów projektu podano kwoty z dokładnością co do grosza

| Planowana inwestycja | rok 2011 | rok 2012 | rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | razem | środki własne | środki zewnętrzne w tym UE | razem | środki własne | środki zewnętrzne w tym UE | razem | środki własne | środki zewnętrzne w tym UE |
| Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wichernik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kanalizacja południowo-zachodniej części gminy wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków | 1250 | 187,5 | 1062,5 | 1250 | 187,5 | 1062,5 | 1250 | 187,5 | 1062,5 |
| Przebudowa układu drogowego m. Skomlin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacja stadionu i amfiteatru w Skomlinie wraz z budową zaplecza turystycznego | 500 | 75 | 425 |  |  |  |  |  |  |
| Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Skomlinie | 1 000 | 150 | 850 | 1 000 | 150 | 850 | 1 000 | 150 | 850 |
| Przebudowa drogi Smugi - Wróblew | 500 | 75 | 425 |  |  |  |  |  |  |
| Budowa sieci wodociągowej Klasak Mały - oczyszczalnia | 500 | 75 | 425 |  |  |  |  |  |  |
| Poprawa efektywności działania systemu ratowniczo –gaśniczego w Gminie Skomlin poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego na użytek OSP Skomlin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |