SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA ROBOTY BUDOWLANE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007 r Nr 223, poz.1165 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

WSTĘP

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na przebudowę z rozbudową i termomodernizacją budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie - część I Rozbudowa istniejącego budynku– etap I - fundamenty

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) oraz jej aktów wykonawczych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy.

## DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

- Zamawiający –  Gmina Skomlin

- Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,

- SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Ustawa – ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.)

- Konsorcjum – Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

#### ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest  Gmina Skomlin

tel.:                                 043 886 44 77

faks:                                043 886 44 77 wew.13

e-mail:                             skomlin_gmina@wp.pl

#### OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest jako ZP 341- 11/2010

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Postanowienia ogólne:

Przedmiotem zamówienia jest:  Przebudowa z rozbudową i termomodernizacją budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie – część I  Rozbudowa istniejącego budynku -  etap I fundamenty

Na przedmiot zamówienia składa się:

- Roboty ziemne pod fundamenty dobudowywanych obiektów

- Fundamenty pod dobudowywane obiekty

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót. Dokumenty te znajdują się na stronie internetowej  www.bip.skomlin.akcessnet.net oraz w siedzibie zamawiającego. Gdyby wykonawca chciał je otrzymać jest możliwość ich wypożyczenia na okres 3-4 dni bezpłatnie lub wykupienia ich kopii za cenę 20 groszy za każdą skopiowana stronę dokumentacji. Gdyby wykonawca zażądał przesłania dokumentacji pocztą – opłata zostanie powiększona o koszty przesyłki pocztowej.

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień

Kod CPV:

45000000-7        Roboty budowlane

45111200-0        Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4        Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

##### 45200000 –9      Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

##### budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

##### i wodnej

45215000-7        Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki

zdrowotnej

45223200-8        Roboty konstrukcyjne (murowane, metalowe, żelbetowe, geotechniczne)

45223210-1        Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223500-1        Konstrukcje z betonu zbrojonego (fundamenty, stropy, schody, balkony,

pochylnia

  - Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

#### MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia: –   30 grudnia 2010r

2.Miejsce wykonania zamówienia: –   Skomlin, ul: Trojanowskiego 3

#### WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:

      - posiadają uprawnienia do wykonywania  działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

      - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

      - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

      - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

- wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 latach przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia robót budowlanych, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu robót budowlanych, w tym fundamentów  z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

- wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz posiadanie przez z wskazane osoby zaświadczenia z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność  do tej izby na dzień składania ofert

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

- W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w pkt 1 ust. 2–4 niniejszego rozdziału.

- Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów zgodnie z reguła „spełnia albo nie spełnia” Wykonawcy nie spełniający chociażby jednego z warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

# OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VI niniejszej specyfikacji Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminem składania ofert;

- Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego , że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie całości wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców  występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę;

- Aktualne  zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji oddziału  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawionych nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert;

- Sporządzenie i załączenie do oferty wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wszystkie wykazane roboty zostały wykonane należycie;

- Sporządzenie i załączenie do oferty wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności. Do dokumentu należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień oraz  kopię zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w.w warunek wykonawcy mogą spełnić łącznie;

- Załączenie do oferty polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w.w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę

- Dokumenty, o których mowa w rozdziale VI niniejszej specyfikacji, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

- W przypadku konsorcjum dokumenty wymienione w rozdziale VI niniejszej specyfikacji przedstawia każdy z członków konsorcjum. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie.

- W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

#### WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

# Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

#### SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

## Wymagania ogólne

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Oferta musi być złożona w formie pisemnej , zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.

  - Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.

  - Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - Wzory dokumentów dołączonych do SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty .

  - Podpisy nieczytelne  powinny zostać opatrzone pieczęcią umożliwiającą identyfikację, w sposób nie zmieniający zakresu umocowania do złożenia podpisu, bądź do oferty powinna zostać załączona karta wzorów podpisów

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty uwzględnieniem treści art. 93 ust.4 ustawy Pzp

## Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia

Oferta powinna składać się z :

  - formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ,

  - kosztorysu ofertowego – sporządzonego zgodnie z załączonym kosztorysem ślepym

  - oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

  - zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII niniejszej specyfikacji,

## Opakowanie oferty

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:  „Przebudowa z rozbudową i termomodernizacją budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie - część I Rozbudowa istniejącego budynku – etap I fundamenty” i „Nie otwierać przed 12.11.2010  godz.1000” oraz adres Wykonawcy.

## Tajemnica przedsiębiorstwa

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

## Zmiana lub wycofanie oferty

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem “zmiana”.

  - Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem “wycofane”.

#### MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w  Urzędzie Gminy w Skomlinie  ul. Trojanowskiego 1 pok. 2

Termin składania ofert upływa w dniu 12.11 .2010 , o godz. 1000 .

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

#### OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych faksem jeżeli jej treść dotarła do adresata przed upływem terminu każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania

#### CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA

Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w kosztorysie ślepym według następujących zasad:

  - Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty, muszą

być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysu ślepego

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do        przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

###### 4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

#### MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Skomlinie, w dniu  12.11.2010r , godz.1010.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

#### TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

#### KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w każdej z części Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny – waga 100%.

Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów, tj. 100, Wykonawcy, który przedstawił ofertę najtańszą na ocenianą część zamówienia. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie z wzorem:

cena oferty najtańszej

___________________________   X 100 pkt

cena oferty ocenianej

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie przesłane faksem lub 10 dni jeżeli przekazane pocztą. W krótszym terminie zawarcie umowy jest możliwe tylko w przypadkach określonych w art. 94 ust.2 Pzp.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 Pzp

- Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

# Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia .

#### WARUNKI UMOWY

Warunki umowy zostały określone w załączniku nr  3 do SIWZ

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

#### WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

- załącznik   1 -  Formularz oferty

- Załącznik  2–  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik   3–  Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych

- Załącznik   4 – Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

- Załącznik   5 –  Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu

Zamówienia (podwykonawców)

- Załącznik   6-  wzór umowy

- Załącznik   7 -  przedmiar robót + kosztorys ślepy

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót

- Dokumentacja budowlana

załącznik nr 1 do SIWZ

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Zamawiającego)

...........................................................

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na .....................................................................…………………………… ……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………....., zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy ofertę.

            - Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ofertową brutto ................................................... (słownie ............................................................... złotych).

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi:

........ % tj. ............................. złotych (słownie ...................................................... złotych).

            - Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia w terminie …………………………….………………………. .

            - Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji – ………….. miesięcy.

            - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

            - W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

            - Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.

            - Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.

            - Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

osoba do kontaktu

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

(podać adres)

tel.: ……………………….......……………..

faks: …………………………………………

e-mail: ……………………………………….

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.

# Załączniki

- ………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 2 do SIWZ

…......................….........................

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z W ART. 22 USTAWY

z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na. ............................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… w imieniu ……..............................................................................................................................................

...................…................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT

ROBÓT BUDOWLANYCH

| 1. | Przedmiot umowy |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kraj |  |
|  | Nazwa podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Zakres zamówienia |  |
|  | Całkowita wartość zamówienia |  |
|  | Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę |  |
|  | Daty wykonania robót (od – do) |  |
| 2. | Przedmiot umowy |  |
|  | Kraj |  |
|  | Nazwa podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Zakres zamówienia |  |
|  | Całkowita wartość zamówienia |  |
|  | Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę |  |
|  | Daty wykonania robót (od – do) |  |

powtórzyć tabelę w razie konieczności

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót.

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

###### W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Zakres wykonywanych czynności | Imię i nazwisko | Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego i wykształcenia |
| --- | --- | --- |

powtórzyć tabelę w razie konieczności

Do wykazu dołączam dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania robotami oraz zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego.

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA (PODWYKONAWCÓW)

| 1. | Nazwa podmiotu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |
| 2. | Nazwa podmiotu |  |
|  | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |

* powtórzyć tabelę w razie konieczności

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

U m o w a   (projekt)

Zawarta w dniu ……………………………………………...2010 roku  w Skomlinie,

pomiędzy Gminą Skomlin

z siedzibą w Skomlinie ul Trojanowskiego 1

reprezentowanym przez:

1 ……………………………………………………… – Wójta Gminy Skomlin

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy w osobie: ………………………………………………………….

zwanym dalej Zamawiającym

a .………………………………………………………………………………………..  reprezentowanym przez:

# 1.  ………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

##### Przedmiot umowy

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest:

„Przebudowa z rozbudową i termomodernizacją budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie - część I Przebudowa z rozbudową budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie – etap I fundamenty”

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy   specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót).

Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§2

#### Obowiązki stron

1.Obowiązki zamawiającego.

1 .1. Dostarczenie  dokumentacji projektowej w terminie do 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

1.2. Przekazanie pozwolenia na budowę wraz z Dziennikiem budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania

umowy.

1.3. Przekazanie placu budowy w terminie do 5  dni od daty podpisania umowy.

1.4. Wskazanie  punktów poboru energii i wody dla celów budowy i socjalnych.

1.5. Przekazanie (w miarę możliwości) w użytkowanie lub współużytkowanie znajdujących

się na placu budowy pomieszczeń magazynowych, składowisk na odrębnie uzgodnionych zasadach.

1.6. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy.

1.7. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego  obejmującego przedmiot umowy.

2. Obowiązki wykonawcy.

2.1 Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbiorów oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami.

2.2. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach i przekazanie jej  zamawiającemu na 5 (pięć) dni przed terminem odbiorów  końcowego całego zamówienia.

2.3. Zorganizowanie placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone

roboty  oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

2.4. Współpraca ze służbami zamawiającego.

2.9  Prowadzenie Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów

i potwierdzeń.

2.10.  Zgłaszanie  robót do odbioru.	.

2.11. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

2.12. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

2.13. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

2.14. Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac.

2.15. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac,

lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

2.16.  W dniu podpisania umowy należy dostarczyć oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków

oraz dokumenty potwierdzające uprawnienia

2.18. Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia.

§3

##### Terminy wykonania

##### 1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmioty umowy w następujących terminach:

-    rozpoczęcie: w terminie 7 dni po podpisaniu umowy

-     zakończenie: w terminie   30 grudnia 2010r

2. Terminy ustalone w ust. 1 ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego,

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe),  mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania

robót,

c)     wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót - fakt ten

musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,

d)   wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania

należytej staranności.

2.W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy

realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

§4

# O d b i o r y

# 1.Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu

# zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

# Data podpisania  protokołu odbioru  końcowego przez zamawiającego jest datą zakończenia realizacji

# przedmiotu  zamówienia.

- Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym że odbiór

tych  robót   przez  zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez

wykonawcę, nie dłuższym jednak  niż 4 dni.

- Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego.

- Rozpoczęcie czynności odbioru  nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez wykonawcę

gotowości

- Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 21 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

- W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele wykonawcy

oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

- Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego wykonawca przedłoży zamawiającemu wszystkie

- dokumenty  pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności

(Dziennik budowy), świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia,

zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

2.Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiającego pomimo zgłoszenia

gotowości odbioru, to wykonawca:

2.1. nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy,

2.2. ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję.

O terminie przeprowadzenia czynności odbioru wykonawca powiadomi zamawiającego. Protokół

z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania zapłaty

należnego wynagrodzenia,

3. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia

zadania.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości

do odbioru  z powodu nie zakończenia robót zamawiający odmówi odbioru z winy wykonawcy.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

5.1 nadające się do usunięcia, to zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni

termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach

będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad,

5.2. nie nadające się do usunięcia, to zamawiający może:

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,  obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

6. Jeżeli w trakcie realizacji robót zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane

niniejszą umową, to wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie

przeprowadzenia tych badań okaże  się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne

z umową, to koszty badań dodatkowych  obciążają wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty

tych badań obciążają   zamawiającego.

§5

###### Wynagrodzenie

1.Wartość zamówienia strony ustalają w wysokości  ………………………………….. zł

słownie : ………………………………………………………………………………

w tym:

cena netto wynosi ……………………………………………………..

słownie: ………………………………………………………

podatek VAT w wysokości  22% co stanowi kwotę:

słownie: ………………………………………………………

2.Wynagrodzenie określone w pkt 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarach robót,

które były zamieszczone w załączniku do SIWZ i jego wynagrodzeniem kosztorysowym.

3. Rozliczanie robót będzie odbywało fakturą końcową

- W przypadku gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność wykonania tzw. „robót dodatkowych” czyli robót nieprzewidzianych w ust.2 niniejszego paragrafu a koniecznych do wykonania przedmiotu  zamówienia (tj. takich robót, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy), rozpoczęcie wykonania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie „protokółu konieczności”, potwierdzonego przez inspektora nadzoru     inwestorskiego zamawiającego i samego zamawiającego. Bez zatwierdzenia „protokółu konieczności” przez zamawiającego wykonawca nie może rozpocząć wykonania robót  dodatkowych.

- Bez uprzedniej zgody zamawiającego wykonane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu

na    bezpieczeństwo  lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również składników  cenotwórczych

podanych    w kosztorysach ofertowych

§6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia

§ 7

##### Warunki płatności

Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturą końcową  w terminie 30 dni od daty otrzymania przez  Zamawiającego    faktury i protokołu odbioru wykonanych  robót.

§ 8

### Gwarancja i rękojmia

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu

umowy, wynikająca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji.

2.Wykonawca udziela zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy,

licząc od dnia odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich obiektów budowlanych, będących

przedmiotem odbioru.

§ 9

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność

wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1 % wartości

przedmiotu odbioru (zadania) za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% wartości

przedmiotu odbioru (zadania),

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wartości przedmiotu

odbioru (zadania) za każdy dzień! zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2.Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez wykonawcę

z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego

wysokość kar umownych do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych

terminów.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w

wyznaczonym terminie.

§ 10

Zmiana umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,

w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać

postanowień   zawartych w art. 144 ust. I Prawa zamówień publicznych.

§11

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1.1.w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy odstąpienie

od umowy w tym  przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości

o powyższych okolicznościach,

1.2. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy,

1.3. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy,

1.4. wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich

pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie,

1.5. wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

2.1Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania

w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktury, określonego w niniejszej umowie,

2.2. Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania

protokołu odbioru robót,

2.3.Zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.W przypadku odstąpienia od umowy wykonawcę oraz zamawiającego obciążają następujące

obowiązki szczegółowe:

4.1. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiającego

Sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

4.2. wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

4.3. wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być

wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową,

jeżeli odstąpienie  od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4.4. wykonawca zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca

nie odpowiada,

4.5. wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez

niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi

odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

5.1. dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały

wykonane do dnia odstąpienia,

  - odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w  pkt.4.3 po cenach przedstawionych   w kosztorysie  ofertowym, zwaloryzowanych zgodnie z zapisami  niniejszej umowy,

5.3. rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,

chyba  że wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

5.4. przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 12

##### Ubezpieczenia

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych:

l)   w okresie realizacji przedmiotu umowy,

2)  w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy

ubezpieczeniowej.

§ 13

## Postanowienia końcowe

l. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne podwykonawcom, za działanie

których bierze pełną odpowiedzialność. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy

zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami

i przepisami.

2.Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

2.1. zamawiający:

2.2. wykonawca:

2.3. zamawiający oświadcza, że powołany przez niego inspektor nadzoru będzie działał

w granicach otrzymanego pełnomocnictwa, o zakresie którego powiadomi wykonawcę pisemnie.

3.   Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują

się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia

kompromisu   będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy, właściwy dla siedziby zamawiającego.

4.W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie

przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy o zamówieniach publicznych

wraz  z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

5. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących

egzemplarzach, po 2 (dwa) egzemplarze dla każdej ze stron

Z a m a w i a j ą c y:                                       k o n t r a s y g n a ta                        W y k o  n  a w c a: