SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH   WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ) –zwanej dalej „ustawą”

# na:

# „Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków  w Skomlinie”

Zamawiający: Gmina Skomlin

ul. Trojanowskiego 1

98-346 Skomlin

tel./fax (043) 886 44 77 ; (043) 886 44 77 wew.13

Skomlin dnia 12.12.2011 r.                                                           Zatwierdzam

## Wójt Gminy Skomlin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA ROBOTY BUDOWLANE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r Nr 113, poz.759 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

WSTĘP

# Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.„Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie ”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) oraz jej aktów wykonawczych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy.

## DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

- Zamawiający –  Gmina Skomlin

- Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,

- SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Ustawa – ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.)

- Konsorcjum – Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

#### ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest  Gmina Skomlin

tel.:                                 043 886 44 77

faks:                                043 886 44 77 wew.13

e-mail:                             skomlin_gmina@wp.pl

III.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Postanowienia ogólne

Przedmiotem zamówienia jest: rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie

Podstawowe elementy budowanej oczyszczalni ścieków:

- Punkt zlewny ścieków dowożonych

- Szybkozłącze do odbioru ścieków

- Wstępne mechaniczne podczyszczenie ścieków

- Pomiar ilości ścieków dowożonych

- Moduł rejestracyjny

- Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych

- Układ napowietrzania / mieszania

- Porcjowe dozowanie ścieków

- Pompownia główna – Adaptacja

- Krata koszowa - rzadka

- Stacja pomp zatapialnych

- Oczyszczanie mechaniczne ścieków połączonych:

- Automatyczne sito skratkowe

- Piaskownik pionowy

- Oczyszczanie biologiczne ścieków połączonych:

- Dwukomorowy selektor – warunki nie dotlenione stosowane dla procesu. Dzięki temu osad odwodniony posiada znacznie lepsze parametry sedymentacyjne

- Komora denitryfikacji/nitryfikacji

- Osadnik wtórny pionowy – separacja osadu od ścieków

- Pomieszczenie dmuchaw

- Stacja dmuchaw

- Układ dystrybucji powietrza

- Pomiar ilości ścieków oczyszczonych

- Przepływomierz elektromagnetyczny

- Zbiornik osadu nadmiernego – Adaptacja

- Układ do zagęszczania osadu

- Układ napowietrzania

- Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego

- Prasa taśmowa

- Stacja przygotowania i dozowania flokulantu

- Stacja wapnowania osadu odwodnionego

- Pompownia wód deszczowych – Adaptacja

- Stacja pomp zatapialnych

- Zbiornik retencyjny wód deszczowych – Adaptacja

- Porcjowe dozowanie wód deszczowych

- Układ napowietrzania zbiornika

- Układ odprowadzania nadmiaru wód deszczowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót. Dokumenty te znajdują się na stronie internetowej  www.bip.skomlin.akcessnet.net oraz w siedzibie zamawiającego.

1.1 Oferta równoważna

Zamawiający użył przy opisaniu zamówienia znaków towarowych i nazw producentów, ponieważ uzasadniała to specyfikacja przedmiotu zamówienia i jednocześnie nie można było użyć w opisie dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby na złożenie oferty zgodnej z jego oczekiwaniami. Występujące w dokumentacji projektowej nazwy handlowe materiałów i urządzeń oraz ich dostawców należy traktować wyłącznie jako przykładowe.

Wymienione nazwy producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. W ofercie można zaproponować urządzenia i materiały równoważne. Ofertą równoważną jest przedmiot, urządzenie lub proponowany materiał o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację z której w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o  takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Koszty związane z wykazaniem równoważności oferty ponosi Wykonawca. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udokumentowania spełnienia wymagań i efektów inwestycyjnych, które muszą być w pełni zgodne z przyjętymi w projekcie Zamawiającego parametrami projektu. W przypadku wątpliwości na Wykonawcy będzie spoczywać trud udowodnienia że produkt jest równoważny.

Wykonawca składając ofertę równoważną, w przypadku wygrania przetargu i realizacji zadania, ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięty efekt zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca oferując produkty równoważne zobowiązany jest potwierdzić, że spełniają stawiane im wymagania poprzez dołączenie do oferty stosownych dokumentów zawierających parametry techniczne zaproponowanych równoważnych materiałów i urządzeń

Wymagania dotyczące robót:

1) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru,

2) roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej SIWZ,

3) użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewnioną sprawność eksploatacyjną

4)  Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:

Kod CPV: 45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletny obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

  - Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający  przewiduje możliwość  udzielenia w okresie 3 lat zamówienia uzupełniającego wg zasad określonych w art. 67, ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych i zamówień dodatkowych wg zasad określonych w art. 67 pkt.5. Roboty uzupełniające i dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres finansowy nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów oraz cen zawartych w ofercie przetargowej po podpisaniu przez strony umowy uzupełniającej, ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji.

#### V. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: –  31.10.2012r

2. Miejsce wykonania zamówienia: –    Skomlin ul. 13-go grudnia dz. nr 2021,2022,2023,    2024

Zmiana terminu zakończenia robót jest możliwa tylko w formie aneksu do umowy w następujących przypadkach:

- działanie siły wyższej, za którą uważa się – inne zdarzenia w szczególności: wojna, powódź, pożar, który powstał nie z winy wykonawcy, epidemie, strajki z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy i Zamawiającego, zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawierania umowy i których zaistnienie i skutki uniemożliwiają wykonanie umowy. Strona powołująca się na stan siły wyższej zobowiązana jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Wykonawca zobowiązany jest  dołożyć starań dla nadrobienia zaległości

#### VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

Postępowaniu określone przepisami art. 22 ust.1 i 2 Prawo zamówień publicznych tj.

a ) w zakresie  posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

b) w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia – wymagane jest wykazanie

przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5-ciu lat upływem terminu składania ofert, a

jeżeli  okres prowadzenie jest krótszy – w tym okresie realizacji  dwóch oczyszczalni

o zakresie co najmniej jak w przetargu. Za zamówienie o podobnym charakterze

i stopniu trudności, Zamawiający uzna budowę dwóch oczyszczalni ścieków o

przepustowości minimum 350m3/dobę każda w tożsamym do zaprojektowanego

systemie  technologicznym. Należyte wykonanie zamówienia musi być potwierdzone

referencjami inwestorów, protokółami odbioru końcowego itp.

c) w zakresie dysponowania potencjałem technicznym Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim sprzętem budowlanym (własny, dzierżawiony, wynajęty) niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia

d) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania -  Wykonawca musi mieć

do dyspozycji po minimum jednej osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia i

przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

kierownika budowy w specjalności sanitarnej , budowlanej i elektrycznej

e) w zakresie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej wykażą, że: posiadają na

dzień składania ofert aktualny dokument potwierdzający wysokość posiadanych

środków finansowych  lub zdolność kredytową w wysokości minimum 5.000.000,00 zł

f)Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

2) wykażą brak podstaw do wykluczenia z art.24 ust. 1 ustawy Pzp;

1.1.Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia".

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VI niniejszej specyfikacji Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:

  - Oświadczenia i dokumenty, które przedstawiają Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – art. 22 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych ( zał. Nr 4 do SIWZ)

b) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim

rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z

podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. (zał. Nr 5 do SIWZ)

c)  wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenie i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (zał. nr 8 do SIWZ)

d) informacje o podwykonawcach – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ (Zamawiający  żąda wskazania przez Wykonawcę nazwy firmy podwykonawcy oraz podanie zakresu robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę – jeżeli dotyczy

e)Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zał. nr 7 do SIWZ)

f) Załączenie informacji banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy  rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł wystawionych nie wcześniej niż        3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.                                                                                                                                 g) Załączenie do oferty polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł

  - Oświadczenia lub dokumenty, które Wykonawcy przedstawiają w celu potwierdzenia, że nie zachodzą w stosunku do nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 ustawy, skutkujące wykluczeniem z postępowania

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 4,5 do SIWZ)

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 2 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminem składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy;

c) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego , że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie całości wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

d) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionych nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert

e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9  ustawy Pzp, wystawionym nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert

f)Aktualne  zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub       wstrzymanie w całości wykonanie decyzji oddziału  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawionych nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert;

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP przedkłada dokument lub dokumenty  wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkani, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawiony nie wczesnej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert

4.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu

Dokumenty te są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokument wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VII niniejszej specyfikacji, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

7. W przypadku konsorcjum z dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszej specyfikacji każdy  z członków konsorcjum przedstawia oddzielnie, dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 1 ppkt a,  i pkt. 2 ppkt. a,b,c,d,

Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie.

8. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

9.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

#### VIII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.Zamawiający żąda aby oferta była zabezpieczona wadium w wysokości  55.000,00zł

2.Wadium może być wnoszone następujących formach:

a) pieniądzu

b) gwarancjach bankowych,

c) gwarancjach ubezpieczeniowych

d) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo

-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz.U. z 2007r Nr 42, poz. 275)

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy

BS Ziemi Wieluńskiej Biała O/Skomlin nr 87 9244 0003 4040 0026 2000 0010 z dopiskiem „Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie”

Wniesienie wadium w formie pieniężnej będzie skuteczne, jeżeli znajdzie sie na rachunku

bankowym Zamawiającego do dnia 3.01.2012r  do godz. 8:00

4. W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach niż pieniądz, należy je dołączyć do oferty w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, a oryginał złożyć w osobnej kopercie w Urzędzie Gminy w Skomlinie pokój nr 2 przed upływem terminu składania ofert.

5.Wadium złożone w formie niepieniężnej musi zawierać zobowiązanie zgodne z art.46

ust.5 ustawy Pzp. oraz potwierdzać jego nieodwołalność i płatność na pierwsze pisemne

żądanie Zamawiającego

6. Wadium, złożone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie mu zwrócone w dniu zawarcia umowy, oraz złożenia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Pozostałym Wykonawcom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

7. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona

8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta

została wybrana :

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium jeśli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Zwrot wadium zostanie dokonany na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych

#### SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wymagania ogólne

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej , zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ. Wskazane jest, aby Wykonawca przedłożył

- 1 egzemplarz oferty.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.

- Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.

- Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia

Oferta powinna składać się z :

- formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ,

- oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

- zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII niniejszej specyfikacji,

Zamawiający będzie wymagał złożenia przez  Wykonawcę kosztorysu ofertowego, na

podstawie, którego Wykonawca dokonał wyliczenia ceny ofertowej wraz z zestawieniami

robocizny, materiałów i sprzętu. Kosztorys ofertowy winien być przedłożony w opcji

„Kalkulacja uproszczona” i obejmować podstawę  wyceny, opis pozycji kosztorysowej,

jednostkę obmiaru, ilość, cenę jednostkową i wartość  pozycji. Opis pozycji i obmiar w Kosztorysie ofertowym złożonym przez Wykonawcę musi być zgodny z opisem i obmiarem zamieszczonym w przedmiarze robót. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian np. w ilościach, jednostkach miary, parametrach technicznych określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne

Zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu muszą obejmować nazwę elementu, jednostki

miary, ilości, ceny jednostkowe, wartości. Na stronie tytułowej kosztorysu należy  umieścić

stawkę roboczogodziny i zastosowane w kosztorysie narzuty. Wszystkie wartości określone

w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty, muszą  być liczone z dokładnością do

dwóch miejsc po przecinku.

- Opakowanie oferty

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:  „Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie” i „Nie otwierać przed 3.01.2012  godz.1030” oraz adres Wykonawcy.

- Tajemnica przedsiębiorstwa

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

- Zmiana lub wycofanie oferty

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem “zmiana”.

  - Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem “wycofane”.

#### MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w  Urzędzie Gminy w Skomlinie  ul. Trojanowskiego 1 pok. 2

Termin składania ofert upływa w dniu 3.01 .2012r , o godz. 1000 .

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

#### OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną .

Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych faksem lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienia SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosków, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Skomlinie  www.bip.skomlin.akcessnet.net

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej Zamawiającego, na której umieszczona jest specyfikacja.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej.

#### CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

2. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.

3. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszystkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

4. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku.

5. Cenę należy policzyć stosując powszechnie stosowane wzory sporządzania kosztorysów

ofertowych i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę

6. Podstawą określenia ceny oferty jest zakres robót podany w dokumentacji projektowej,

SIWZ i w przedmiarach robót. Przedmiary należy traktować jako element  do określenia

ceny oferty.

7.  Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do

przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym

terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

###### 8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki

###### rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym  Wykonawcę, którego   oferta została poprawiona.

9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

#### MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Skomlinie, w dniu  3.01.2012r , godz.1030.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

#### TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą, zawiadamiając o tym Zamawiającego

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

#### KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty  Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny – waga 100%.

Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów, tj. 100, Wykonawcy, który przedstawił ofertę najtańszą na oceniane  zamówienie. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie z wzorem:

cena oferty najtańszej

___________________________   X 100 pkt

cena oferty ocenianej

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej, oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1

- Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, obowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo

-  kredytowej, z tymże zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości

  - Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego;

  - W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji, poręczenie lub gwarancja powinny zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub podmiotu, o którym mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r) oraz wskazania ich siedzib;

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;

- kwotę gwarancji lub poręczenia;

- termin ważności gwarancji lub poręczenia;

- sformułowania zobowiązania gwaranta (poręczyciela) do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca:

- nie wykonał robót budowlanych w terminie wynikającym z umowy;

- wykonał roboty budowlane objęte umową z nienależytą starannością.

Gwarant (poręczyciel) nie może także uzależnić zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.

  - Brak w gwarancji (poręczeniu) elementów o których mowa w ust.6, bądź zamieszczenie w nich jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń, będzie traktowane przez Zamawiającego, jako brak wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie;

  - Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - Oryginał zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed podpisaniem umowy w Urzędzie Gminy Skomlin ul. Trojanowskiego 1 pokój nr 2

XVIII    WARUNKI UMOWY

Warunki umowy zostały określone w załączniku nr  2 do SIWZ

#### POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W toku postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

#### WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

- załącznik   1 -  Formularz oferty

- Załącznik  2–  Wzór umowy

- Załącznik   3–  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

– art. 22 ustawy Pzp

- Załącznik   4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- Załącznik   5 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- Załącznik   6 Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych

- Załącznik   7-  Informacja o sprzęcie

- Załącznik   8-  Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

- Załącznik   9 – oświadczenie że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu

zamówienia  posiadają wymagane uprawnienia

- Załącznik   10 Wykaz podmiotów które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia

- Załącznik 11 -  przedmiar robót

- Załącznik 12 -  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Załącznik 13 -  Projekt budowlany

- Załącznik 15 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

załącznik nr 1 do SIWZ

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Zamawiającego)

...........................................................

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na .....................................................................…………………………… ……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………....., zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy ofertę.

            - Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ofertową brutto ................................................... (słownie ............................................................... złotych).

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi:

........ % tj. ............................. złotych (słownie ...................................................... złotych).

            - Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia w terminie …………………………….………………………. .

            - Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji –  …. miesięcy, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy

            - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

            - W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

            - Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.

            - Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.

            - Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

osoba do kontaktu

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

(podać adres)

tel.: ……………………….......……………..

faks: …………………………………………

e-mail: ……………………………………….

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.

# Załączniki

- ………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA – Projekt

Zawarta dnia ……………... w Skomlinie pomiędzy:

Gminą Skomlin z siedzibą w 98-346 Skomlinie, ul. Trojanowskiego 1 reprezentowaną przez:

Grzegorza Marasa  – Wójta Gminy Skomlin

i kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jadwigi Madeja

zwaną dalej Zamawiającym

a firmą …………………..……………………………………………………………..…         z  siedzibą w  ………….……………………………....................................... prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do : ewidencji działalności gospodarczej pod nr …………….*, rejestru przedsiębiorców KRS pod nr ………………….* (* niepotrzebne skreślić)

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………

zwaną dalej Wykonawcą.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia ………. roku poz. ……………..., na stronie internetowej Urzędu Gminy Skomlin i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Skomlin Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie”.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest:  rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie

Podstawowe elementy budowanej oczyszczalni ścieków:

2.1 Punkt zlewny ścieków dowożonych

- Szybkozłącze do odbioru ścieków

- Wstępne mechaniczne podczyszczenie ścieków

- Pomiar ilości ścieków dowożonych

- Moduł rejestracyjny

2.2 Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych

- Układ napowietrzania / mieszania

- Porcjowe dozowanie ścieków

2.3 Pompownia główna – Adaptacja

- Krata koszowa - rzadka

- Stacja pomp zatapialnych

2.4 Oczyszczanie mechaniczne ścieków połączonych:

- Automatyczne sito skratkowe

- Piaskownik pionowy

2.5 Oczyszczanie biologiczne ścieków połączonych:

- Dwukomorowy selektor – warunki nie dotlenione stosowane dla procesu. Dzięki temu osad odwodniony posiada znacznie lepsze parametry sedymentacyjne

- Komora denitryfikacji/nitryfikacji

- Osadnik wtórny pionowy – separacja osadu od ścieków

2.6 Pomieszczenie dmuchaw

- Stacja dmuchaw

- Układ dystrybucji powietrza

2.7 Pomiar ilości ścieków oczyszczonych

- Przepływomierz elektromagnetyczny

2.8 Zbiornik osadu nadmiernego – Adaptacja

- Układ do zagęszczania osadu

- Układ napowietrzania

2.9Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego

- Prasa taśmowa

- Stacja przygotowania i dozowania flokulantu

2.10 Stacja wapnowania osadu odwodnionego

2.11 Pompownia wód deszczowych – Adaptacja

- Stacja pomp zatapialnych

2.12 Zbiornik retencyjny wód deszczowych – Adaptacja

- Porcjowe dozowanie wód deszczowych

- Układ napowietrzania zbiornika

- Układ odprowadzania nadmiaru wód deszczowych

Szczegółowy zakres robót do wykonania został określony przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej, tj. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz w ofercie złożonej przez Wykonawcę, które to dokumenty stanowią integralną część umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych zgodnie obowiązującymi przepisami, polskimi i europejskimi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją budowlana, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz, że uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 3

1.Wykonawca przystąpi do wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy i wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy oraz dokumentów stanowiących jej załączniki wykona w terminie do dnia 31.10.2012, który rozumiany jest jako termin gotowości do odbioru wykonanych robót i przekazania do eksploatacji.

§ 4

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem

na budowę w terminie do ......................

2. Ze strony Wykonawcy kierownikiem budowy będzie: ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

posiadający uprawnienia budowlane Nr ......................................................................

3. Funkcję inspektora nadzoru z ramienia ……………………………………………. upoważnionym przez

Zamawiającego do wykonywania swoich obowiązków na zadaniu stanowiącym

przedmiot umowy będzie sprawować:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..posiadający uprawnienia budowlane Nr ………………………………………….…………….        4. Inspektor nadzoru jest upoważniony przez Zamawiającego do wykonywania na

budowie obowiązków wynikających z Ustawy prawo budowlane ( Dz. U. Nr 156,

poz. 1118 z 2006r z póź.zmian.) wyszczególnionych w art. 25 i 26 ustawy.

§ 5

1. Jeżeli zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz zakresu rzeczowego robót i udziału Podwykonawców, stanowiący załącznik do umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców, ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

4. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora i strony są zobowiązane stosować art. 6471 k.c. w zakresie uzyskiwania tej zgody.

§ 6

1. Zamawiający wspólnie z Inspektorem Nadzoru przekaże Wykonawcy plac (teren)

budowy w terminie do ...................

2.Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt :

- wynająć urządzić i utrzymać teren pod zaplecze budowy wraz z oświetleniem i ogrodzeniem terenu budowy, zapewnić ochronę znajdującego się na nim mienia oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa,

- zainstalować liczniki zużycia wody i energii oraz ponieść koszt zużycia wody i energii w okresie realizacji i odbioru robót objętych umową

- uporządkować teren zaplecza i plac budowy po zakończeniu robót.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów posiadający odpowiednie wymagane świadectwa jakości i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi oraz opracowaną i dostarczoną Wykonawcy dokumentacją techniczną.

2. Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym kolorystykę materiałów wykończeniowych.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie i regulowanie należności wynikających

z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w miejscach lub z wykorzystaniem infrastruktury zarządzanej przez uprawnione instytucje, w szczególności ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich i powiatowych.

§ 8

1. Wynagrodzenie Wykonawcy kosztorysowe za wybudowanie kompletnej oczyszczalni ścieków  (brutto) wynosi:………………………………………………………………..zł

słownie złotych: …………………………………………………………………………..

w tym obowiązujący podatek VAT (23%)  wynosi:………………………………………

słownie złotych: ………………………………………………………………………….

2. Roboty uzupełniające lub dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres finansowy nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów oraz cen zawartych w ofercie przetargowej po podpisaniu przez strony umowy uzupełniającej, ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji .

3.Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ofercie przetargowej obejmuje

wynagrodzenie za wszystkie urządzenia i elementy robót wyszczególnione w dokumentacji technicznej i specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami, dokumentacją i normami technicznymi.

4.Cena oferty oraz ceny jednostkowe ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego są niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom kosztów wykonania robót kształtujących się

na rynku budowlanym.

5. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie  końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robot.

6.  Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót podpisany przez Zamawiającego.

7. Zapłata przez Zamawiającego  faktury końcowej za wykonane roboty nastąpi w ciągu 30 dni od złożenia przez Wykonawcę.

§ 9

1.Wykonawca zobowiązuje się do naprawy uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót urządzeń melioracyjnych, w szczególności rurociągów drenarskich.

2.Wykonawca zobowiązuje się do naprawy zniszczeń na drogach lokalnych

użytkowanych w trakcie realizacji robót, a powstałych w wyniku przejazdów ciężkiego

sprzętu budowlanego (np. spycharki).

3.Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wykrytych wadach

dokumentacji natychmiast po ich wykryciu.

4.Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu konieczność wykonania robót

dodatkowych niezbędnych do wykonania z uwagi na bezpieczeństwo budowy w

terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

5.Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia

robót powstałej z obowiązków ciążących na Zamawiającym.

6. Wykonawca przeszkoli pracowników użytkownika w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń i instalacji

7. Jeżeli Zamawiający zarządzi badania, które nie były przewidziane umową, a wyniki tych badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo są niezgodne z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji technicznej koszty tych badań obciążą Wykonawcę, a jeżeli wyniki wykażą, że materiały bądź wykonawstwo jest zgodne z umową koszty tych badań poniesie Zamawiający.

§ 10

1. Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie robót objętych umową, a wynikające

z prawidłowej technologii robót odpowiada Zamawiający, a za pozostałe Wykonawca.

2. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie widocznych w terenie urządzeń naziemnych

i znaków geodezyjnych.

3. Za uszkodzenie urządzeń podziemnych nie wykazanych w dostarczonej Wykonawcy

dokumentacji odpowiada Zamawiający.

§ 11

Strony z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy ustalają

wzajemną odpowiedzialność poprzez zapłacenie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

I. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- Za opóźnienie w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu określonego w umowie w wysokości 0,01% wartości  umownej robót określonej w §8 pkt.1 (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki przekroczenia umówionego terminu jego rozpoczęcia.

- Za zwłokę w terminie wykonania określonych umową robót w wysokości 0,05 % wartości umownej określonej w § 8 pkt.1 (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki przekroczenia umówionego terminu jego wykonania.

- W razie zwłoki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie trwania gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,05 % wartości umownej określonej w §  8 pkt.1 (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki od dnia umownego na usunięcie wad.

- W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym niż ustalony umową stron, kary umowne ustalone w pkt.2  ulegają podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego za każdy dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 % wartości umownej określonej w § 8 pkt 1 (przed naliczeniem podatku VAT).

- Jeżeli kary umowne określone w pkt. 1 - 5 nie pokryją poniesionych strat Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Zapłata kar umownych może nastąpić także poprzez potrącenie dokonane z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Kary umowne będą potrącane automatycznie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

II. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- Za opóźnienie w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę, placu (terenu) budowy w wysokości 0,01 % wartości umownej określonej w § 8, pkt.1 (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki.

- Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn będących po stronie Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy kary umowne w wysokości 5 % wartości określonej w § 8, pkt.1 (przed naliczeniem podatku VAT).

§ 12

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlano-montażowe objęte

przedmiotem umowy w wysokości 36 m - cy, a dla urządzeń wg gwarancji producenta lecz nie krócej niż 12 m - cy począwszy od dnia podpisania protokółu końcowego odbioru robót

§ 13

1. Zgodnie z art. 150 ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne Zleceniobiorca złoży na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy,  w wysokości

5 % wartości przedmiotu umowy tj.:………………………………………………………….

2. Wykonawca wniesie kwotę należytego zabezpieczenia wykonania umowy wymienioną

w, pkt.1 w postaci ……………………………………...

3.  Zwolnienie (wypłacenie) przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wniesionego

zabezpieczenia nastąpi:

- 70% wysokości zabezpieczenia po odbiorze robót w ciągu 30 dni

- 30% wysokości zabezpieczenia po upływie okresu gwarancji w ciągu 15 dni.

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi i nie usunie wad występujących w okresie gwarancji

powstałych z jego winy w ciągu 5 dni od daty powiadomienia o ich wystąpieniu przez

Zamawiającego , Zamawiający ma prawo zlecić naprawę innemu Wykonawcy i pokryć koszt naprawy z wniesionego zabezpieczenia.

§ 14

Zamawiający przy udziale Inspektorów Nadzoru dokona odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy wykonanego w całości po spełnieniu następujących warunków:

1. Po zakończeniu całości robót objętych umową i jej załącznikami oraz uzyskaniu pozytywnych wyników wymaganych prób Wykonawca (kierownik budowy) dokona wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu robót, gotowości do odbioru i jednocześnie na piśmie zawiadomi o tym Zamawiającego

2. Zamawiający (Inspektor Nadzoru) wpisem do dziennika budowy potwierdzi gotowość do odbioru.

3. Wykonawca złoży Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) operat powykonawczy do sprawdzenia, który musi zawierać:

- dziennik budowy

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

- protokóły wymaganych prób

- oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i pozwoleniem na budowę, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru,

- oświadczenie kierownika budowy zgodne z art.57 Prawa budowlanego oraz wszystkie nie wymienione w umowie dokumenty wymagane art.57 Prawa budowlanego,

- kosztorys powykonawczy,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – szkic geodety, a oryginał dokumentacji zatwierdzony przez ZUD najpóźniej 30 dni od daty zgłoszenia robót do odbioru,

4. Po złożeniu przez Wykonawcę (kierownika budowy) operatu powykonawczego Zamawiający (Inspektor Nadzoru) w ciągu 7 dni dokona sprawdzenia złożonych dokumentów.

5. Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, że otrzymany operat powykonawczy jest złożony zgodnie z wymaganiami umowy i obowiązującymi przepisami Zamawiający w terminie 7 dni  powoła Komisję Odbiorową zawiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę.

6. Czynności odbiorowe Zamawiający przy udziale Nadzoru Inwestorskiego rozpocznie w dniu wyznaczonym na odbiór i zakończy najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia.

7. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbiorową, że przedmiot  odbioru nie jest należycie przygotowany, a występujące uchybienia nie będą możliwe do usunięcia w ciągu 10 dni roboczych, Zamawiający przerwie czynności odbioru, a Wykonawca pokryje w całości wynikające z tego tytułu straty finansowe ponoszone przez Zamawiającego.

§ 15

1. W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

2. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby zamawiającego.

§ 16

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nie zgodę. Zmiana postanowień zawartej umowy możliwa będzie m.in. w przypadku: zmiany adresu siedziby lub nazwy Wykonawcy,  konieczności wykonania robót dodatkowych nie ujętych w dokumentacji przetargowej a niezbędnych do realizacji zamówienia,  zmiany stawki podatku VAT,  konieczności przedłużenia terminu realizacji robót na skutek niekorzystnych dla jakości robót warunków atmosferycznych, fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru

2. Wszystkie zmiany do ustaleń niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, podpisanej przez strony i mogą być dokonane w zakresie przewidzianym w ustawie.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 – egz. dla

każdej ze stron.

§ 18

Integralną częścią umowy są:

- Oferta przetargowa wraz z załącznikami.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

które stanowią załączniki do niniejszej umowy.

Zamawiający:						Wykonawca:

Załącznik nr 3 do SIWZ

…......................….........................

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z W ART. 22 USTAWY

z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na. ............................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… w imieniu ……..............................................................................................................................................

...................…................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia,

4)  znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

##### Załącznik nr 4 do SIWZ

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia

# Wykonawcy  wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  „Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie” zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) oświadczam, iż w stosunku do mnie, nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) stanowiących podstawę do wykluczenia z postępowania.

……………...............................

(data i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

Załącznik Nr 5 do SIWZ

…………

pieczęć  wykonawcy)

Oświadczenie

# o braku podstaw do wykluczenia

Wykonawcy  wpisanego do Ewidencji dzIałalnoŚci Gospodarczej

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie” oświadczam, iż w stosunku do mnie, nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w art. 24  ust 1 pkt.  1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) stanowiących podstawę do wykluczenia z postępowania oraz zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) oświadczam, iż w stosunku do mnie:

- nie otwarto likwidacji,

- nie ogłoszono upadłości,

- zawarty po ogłoszeniu upadłości i zatwierdzony przez sąd układ nie przewiduje zaspokojenie wierzycieli przez likwidację mojego majątku

……………...............................

(data i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania )

Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT

ROBÓT BUDOWLANYCH

| 1. | Przedmiot umowy |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kraj |  |
|  | Nazwa podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Zakres zamówienia |  |
|  | Całkowita wartość zamówienia |  |
|  | Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę |  |
|  | Daty wykonania robót (od – do) |  |
| 2. | Przedmiot umowy |  |
|  | Kraj |  |
|  | Nazwa podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Zakres zamówienia |  |
|  | Całkowita wartość zamówienia |  |
|  | Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę |  |
|  | Daty wykonania robót (od – do) |  |

powtórzyć tabelę w razie konieczności

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót.

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

..............................................

pieczęć Oferenta

# Informacja o sprzęcie

( wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń , jakimi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

, oświadczam, że  dysponujemy  w pełni sprawnymi jednostkami  sprzętowymi /urządzeniami, niezbędnymi do realizacji ww. zamówienia:

| L.p | Opis (rodzaj, typ, model, , rok produkcji) | Moc, poj. | liczba sztuk | forma władania1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |

….......................................................................                                       …………………………………………………………..

(miejscowość  i data)                                                                     (podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

1 Określić, czy jest to sprzęt będący własnością oferenta, czy też wynajęty, dzierżawiony, użyczony.

Załącznik nr 8 do SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

###### W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Zakres wykonywanych czynności | Imię i nazwisko | Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego i wykształcenia |
| --- | --- | --- |

powtórzyć tabelę w razie konieczności

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr  9 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy ................................................................................................

Miejscowość ..............................................			Data .......................

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby wskazane w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr  10 do SIWZ

..............................................

pieczęć Oferenta

# O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na ........................................ ....................................................................................................................................................... oświadczam, że wykonam zamówienie samodzielnie w ................. % wartości zamówienia.

….......................................................................                                       …………………………………………………………..

(miejscowość  i data)                                                                     (podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 10a do SIWZ

..............................................

pieczęć Oferenta

# Propozycja zlecenia robót podwykonawcom

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na : …………………………………………………………….......................................................................

....................................................................................................................................................................

oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane przy pomocy niżej wymienionych podwykonawców:

| L.p. | Rodzaj, zakres i wartość robót, które maja zostać podzlecone | Wartość robót podzleconych w % ceny oferty | Nazwa i dane dotyczące podwykonawcy | Doświadczenie podwykonawcy w podobnej pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

UWAGA!

- W kolumnie 2 wpisać zakres i wartość prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawców (powierzone funkcje)*

- W kolumnie 5 wpisać doświadczenie podwykonawcy w okresie ostatnich 5 lat (roboty budowlane lub 3 lat (dostawy, usługi) w realizacji zamówień  wskazanych w kol. 3;

….......................................................................                                       …………………………………………………………..

(miejscowość  i data)                                                                     (podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)