Gmina Skomlin

ul. Trojanowskiego 1

98-346 Skomlin

tel. (43) 886 44 77, 8426915

fax.(43) 886 44 77 wew.13

Skomlin, dnia 18.08.2016r

Znak sprawy: ZP.2710.1.2016

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na roboty budowlane

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.  )na roboty budowlane :

Nazwa zadania:

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Skomlinie ”

Zatwierdzam:

Wójt Gminy Skomlin

/-/ Grzegorz Maras

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na roboty budowlane

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 )  -zwanej dalej „ustawą” na roboty budowlane :

Przedmiot zamówienia:

„ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Skomlinie ”

Lokalizacja:

1. Miejscowość : Skomlin ul. Trojanowskiego 1

I.  Informacje o Zamawiającym:

Nazwa zamawiającego:	Gmina Skomlin

Adres zamawiającego:	ul. Trojanowskiego 1

Kod Miejscowość: 	98-3346 Skomlin

Telefon: 	43 886 44 77

Faks: 	43 886 44 77 wew.13

Adres strony internetowej: 	www.bip.skomlin.akcessnet.net

Adres poczty elektronicznej: 	sekretariat@skomlin.pl

Godziny urzędowania:	7.30-15.30

Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczone są w Biuletynie Zamówień Publicznych Gminy Skomlin w zakładce „Zamówienia Publiczne”

II. Tryb udzielenia zamówienia

1.	Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych -  tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ) a także wydanych na podstawie ustawy Rozporządzeń wykonawczych, a zwłaszcza:

1)	Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 r. poz. 1126),

2)	Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254),

3)	Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz. U. z 2015, poz. 2263),

4)      	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z zm.).

2.	Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3.	Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.

4.	W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty  budowlane związane z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Skomlinie

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Roboty towarzyszące ( roboty okładzinowe schodów zewnętrznych, poręcze, balustrady, kraty okienne, opaska)

- Roboty budowlane przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej

- Instalacja odgromowa

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 24 szt okien (25,32m2), 3 szt drzwi (10,28 m2)

- Ocieplenie ścian zewnętrznych – 671,692m2

- Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy i piwnicy w gruncie – 207,76m2

- Ocieplenie stropodachu pełnego oraz stropodachu wykuszu – 358,28 m2

- Ocieplenie stropu zewnętrznego – 24,7 m2

- Modernizacja instalacji grzewczej – 57 szt

3.Zakres i przedmiot  zamówienia opisany jest w dokumentacji  projektowej wykonanej przez: PROJMAT Biuro Projektowe Zbigniew Matys, 98-346 Skomlin, ul .Żeromskiego 6 -  załączniki do niniejszej SIWZ.

a/ projekt  wykonawczy,

b/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

c/ przedmiar robót, który ma wyłącznie charakter pomocniczy dla wykonawcy stosownie do rozdz. XII pkt.3 SIWZ,

Dokumentację techniczną  w wersji papierowej można uzyskać do wglądu w biurze   Zamawiającego pokój Nr  2 - godziny urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

d/ oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45.21.50.00-7  - roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych użyteczności

publicznej

45.44.30.00-4  - roboty elewacyjne

45.43.10.00-7  - kładzenie płytek

45.42.10.00-4  - roboty w zakresie stolarki budowlanej

45.45.00.00-6  - roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45.26.12.00-6  - wykonywanie pokryć dachowych

45.31.23.11-0  - montaż instalacji piorunochronnej

4.Zamawiajacy, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz jej załącznikach tj. projektach, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów oraz urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez Wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót, urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń ( równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającego ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.

5. Wymagania dotyczące robót:

a/ wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego,

b/ roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej SIWZ,

c/ użyte materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności z polskimi normami, karty gwarancyjne, techniczne urządzeń oraz atesty higieniczne PZH, wymienione w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającymi odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń przed ich zastosowaniem.

6.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

8.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w  art.67 ust.1 pkt.6 ustawy pzp.

9.Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części  niniejszego zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w FORMULARZU OFERTOWYM – załącznik nr 1 do SIWZ jaką część zamówienia    ( zakresu zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony ( pole puste), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu  zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu , że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

3) Jeżeli powierzenie podwykonawcy części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy

4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy pzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania.

5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcą) może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy podwykonawstwa zaakceptowanej przez Zamawiającego.

6) Przez umowę o podwykonawstwo rozumie się umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące część niniejszego zamówienia, zawartą miedzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem(podwykonawcą) a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami.

7) Umowa o podwykonawstwa powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8) Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

9) Zawarta umowa podwykonawstwa nie może zawierać postanowień niezgodnych z treścią zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu umowy.

10) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcą i dalszym podwykonawcą nie może przekroczyć 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej roboty budowlanej.

11) Protokół odbioru robót budowlanych podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę jest wystarczającym dowodem potwierdzającym wykonanie robót i uprawniającym podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do wystawienia faktury za wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, usługi lub dostawy. Umowa podwykonawstwa nie może zawierać postanowień odmiennych w zakresie zasad odbiorów niż określone w umowie podstawowej.

12) Zamawiający może zgodnie z Art 647 1 Kodeksu Cywilnego wnieść sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą/ami.

10. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy wskazanym w FORMULARZU OFERTY – załącznik nr 1 do SIWZ.

4) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały trwania realizacji zadania.

5) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót przed osobami postronnymi, a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom osób trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania placu budowy.

6) Wykonawca ma obowiązek zorganizowania zaplecza budowy, podłączenia mediów we własnym zakresie i na swój koszt oraz pokrycia kosztów eksploatacji przez cały okres trwania budowy. Zużycie mediów będzie ewidencjonowane (sposób ewidencji Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym ).

7) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzonego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz.U. z 2003 r. Nr 120,poz 1126 ). Przekazanie planu BIOZ winno nastąpić najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.

8) Wymagania organizacyjne.

a/Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo ( każdego dnia) po zakończeniu pracy doprowadzić teren wokół placu budowy do stanu czystości tak, aby komunikacja odbywała się bez zakłóceń.

b/Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania placu budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

9) Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi.

Zamawiający wymaga, by okres gwarancji oraz rękojmi  na wykonane roboty wynosił minimum 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi może wynosić 60 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego ostatecznego odbioru robót. Oferowany okres gwarancji należy podać w formularzu oferty. Podany okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert ( Rozdział. XIII, pkt.2 SIWZ.)

a/ Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji będzie podpisana przez obie strony umowa której wzór stanowi załącznik  Nr 8 do niniejszej SIWZ.

IV. Termin wykonania zamówienia

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 listopada  2016 r

W ww. terminie Wykonawca zobowiązany jest wykonać bez wad przedmiot umowy, skompletować i przekazać wszystkie niezbędne do odbioru dokumenty związane z realizacją zadania. Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 i 1b ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

a) nie podlegają wykluczeniu;

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ

2. Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku, ocena warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy według formuły spełnia/nie spełnia

2.2 sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Zamawiający w tym zakresie nie określa szczególnych wymagań.

2.3 zdolność techniczna lub zawodowa

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca ,że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym co najmniej jedna robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonanie docieplenia ścian i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej o wartości równej lub większej niż 200.000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz  których robota była wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone , przy czym dowodami o których mowa są poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonane

Ocena warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy, a następnie załączonych wykazu wykonanych robót i poświadczeń .

2.4 Dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

- kierownikiem robót, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń

- osobą  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

Ocena warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy, a następnie załączonego wykazu osób  według formuły spełnia/nie spełnia

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  polegać na zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji ekonomicznej lub  finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Powyższe zobowiązanie winno w swojej treści wyczerpywać kwestie określone w § 2  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich mogą być składane (Dz.U. z  2016 r. poz.1126).

W przypadku gdy wykonawca zamierza korzystać z wiedzy i doświadczenia innych podmiotów  powinien zapewnić udział tych podmiotów w realizacji odpowiedniej części zamówienia – jako podwykonawców.

4. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o złożone w postępowaniu przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.

5. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zaistnieje choćby jedna przesłanka wskazana w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 Prawa zamówień publicznych.

6. Ofertę złożoną przez wykonawcę wykluczonego uważa się za odrzuconą.

7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych,

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych,

3)	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4)  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5)  została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6)  zawiera  błędy w obliczaniu ceny.

7)  wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;

7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;

7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;

7d) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

8. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej ofert. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust.1pkt.12-23 i ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca  składa następujące dokumenty:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 pkt. 12 -23 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące wstępne potwierdzenie , że Wykonawca nie podlega wykluczeniu  - z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ podpisane przez wykonawcę lub jego pełnomocnika,

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  informacji o działalności gospodarczej ze statusem „aktywny” jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust.3 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy . Wraz ze złożonym oświadczeniem Wykonawca może przedstawić  dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia  (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ)

2 . W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca składa następujące dokumenty:

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z  art. 25a ust.1 ustawy  - z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ podpisane przez wykonawcę lub jego pełnomocnika,

2) Wykaz robót budowlanych – wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania co najmniej  1 kontraktu  na wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem  terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca załączy do oferty wykaz  robót budowlanych – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ, zawierający co najmniej jeden kontrakt -  polegający na wykonaniu  docieplenia ścian i stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej o wartości  równej lub większej niż 200.000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz  których robota była wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone , przy czym dowodami o których mowa są poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonane.

Ocena warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy, a następnie załączonych wykazu wykonanych robót i poświadczeń .

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów, o których mowa powyżej.

3) Wykaz osób - Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca załączy do oferty wykaz osób –  wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, obejmującymi następujące osoby:,

- Kierownik robót budowlanych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności   konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń  i

- osobą  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie , instalacji elektrycznych

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej odpowiadających przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami; w przypadku Wykonawców zagranicznych- uprawnienia równoważne do kierowania robotami.

W stosunku do osób wymienionych wyżej, wobec których postawiono wymóg posiadania uprawnień budowlanych, do oferty należy złożyć oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych przez wymienione osoby – wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 7a do niniejszej SIWZ.

4) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków podmiotowych określonych w art. 22a ust.2 ustawy  Pzp, polega na zasobach innych podmiotów  do oferty należy dołączyć:

- dokument dotyczący: zakresu udostępnianych zasobów; sposobu wykorzystania udostępnionych zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia /okresu udziału podmiotu udostępniającego przy wykonywaniu zamówienia/; charakteru stosunku na podstawie którego udostępnione zostaną zasoby,

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów:

- aktualny odpis właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert  lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególno…ści uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3. Dokumenty podmiotów spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w:

- Cz. VI.2 – 3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Informacje z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument , w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert

2). Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych wyżej zastępuje się je dokumentem  zawierającym oświadczenie w którym się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcę  złożone przed  właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem -  wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych wyżej.

3). W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

4. Dokumenty składane przez wykonawców występujących wspólnie:

1). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę obejmującą całość zamówienia zgodną z postanowieniami SIWZ,  podpisaną przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnika.

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zakres umocowania musi obejmować w szczególności umocowanie do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i przyjmowania instrukcji w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo uprawnia także do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich składanych dokumentów.  Pełnomocnictwo może wynikać z umowy regulującej współpracę podmiotów lub odrębnego dokumentu pełnomocnictwa i musi mieć formę pisemną.

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, może przedłożyć jeden wykonawca, jeśli spełnia warunek samodzielnie. Jeżeli wykonawcy spełniają ten warunek łącznie - przedkładają wspólny wykaz, który łącznie potwierdza spełnienie warunku - podpisany przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnika.

4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa odrębnie każdy z wykonawców występujących wspólnie.

5) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji  informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert składa odrębnie każdy z wykonawców występujących wspólnie.

6) Wykaz robót budowlanych może przedłożyć jeden wykonawca, jeśli spełnia warunek samodzielnie. Jeżeli wykonawcy spełniają ten warunek łącznie - przedkładają wspólny wykaz, który łącznie potwierdza spełnienie warunku podpisany przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnika.

7) Informację o przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,

6. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Pełnomocnik przed zawarciem umowy ma obowiązek przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców – jeżeli nie została ona załączona do oferty.

5. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

1) Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do jego reprezentowania z dopiskiem "za zgodność z oryginałem" z zastrzeżeniem iż: oświadczenia o spełnieniu warunków , braku podstaw do wykluczenia, udostępnieniu zasobów, wykaz wykonanych robót, wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia, informacja dot. grupy kapitałowej, gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe muszą być składane w formie oryginału ( dot. tylko wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy).

2) Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii zawierająca jakąkolwiek treść.

3)Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez wykonawcę.

4)Zamawiający nie dopuszcza składania dokumentów w formie elektronicznej

5)Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

6) Zamawiający zaleca wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów-załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści dokumentów.

7) Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Wszelką korespondencje do Zamawiającego należy kierować na adres Zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dopiskiem „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Skomlinie"

2) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faxu lub poczty elektronicznej  przy czym dokumenty uzupełnione w trybie art. 26 ust.3 ustawy muszą być niezwłocznie potwierdzone  w formie pisemnej.                                        .

3) Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną zobowiązana jest na żądanie strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania z podaniem ilości otrzymanych stron oraz informacji czy dokument jest czytelny.

Przy braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu dostarczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne adresat może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.

4) Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej- w przypadku, gdy fax zostanie nadany po godzinach urzędowania za datę otrzymania przyjmuje się dzień w którym pismo zostało dostarczone odbiorcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią a nie dzień w którym faktycznie się z nim zapoznał – art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego.

2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami i potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:

Inspektor d/s  zamówień publicznych : Krystyna Matys

tel.     43 886 44 77      fax. 043 886 44 77 wew. 13

w godz. 7.30 a 15.30 od poniedziałku do piątku

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że Wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie  później niż do końca dnia (godz.24ºº ) w którym upływa połowa  wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynie po upływie w/w terminu lub będzie dotyczył wyjaśnień już udzielonych Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania. Wyjaśnienia zostaną opublikowane na stronie internetowej zamawiającego www.bip.skomlin.akcessnet.net  oraz przekazane  wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia w formie pisemnej, oraz tym którzy poinformowali Zamawiającego o zamiarze udziału w postępowaniu.

Opublikowane wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

2) Przedłużenie  terminu składania ofert pozostaje bez  wpływu na bieg terminu określonego w pkt. 1.

3) Nie będą udzielane żadne ustne lub telefoniczne informacje, wyjaśnienia, odpowiedzi na zapytania w sprawach dotyczących przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia.

4) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) Wprowadzone modyfikacje, uzupełnienia lub zmiany, w tym zmiany terminów,

zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.bip.skomlin.akcessnet.net  oraz przekazane wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia w formie pisemnej, oraz tym którzy poinformowali Zamawiającego o zamiarze udziału w postępowaniu.

3) Opublikowane  modyfikacje, uzupełnienia lub zmiany, w tym zmiany terminów, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.skomlin.akcessnet.net

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości  2.500,00 zł  słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert

3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą

4. Wadium może  być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- Pieniądzu

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowe, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- Gwarancjach bankowych

- Gwarancjach ubezpieczeniowych

- Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r, poz. 1804 oraz z 2015r poz. 978 i 1240)

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Skomlinie w Banku Spółdzielczym Ziemi Wieluńskiej O/Skomlin nr   43 9244 0003 4040 0039 2000 0040 z dopiskiem  „wadium na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Skomlinie” Skutecznie wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert tj. (przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert)

6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

- Pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty

- Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć w oryginale do oferty. Dokument ten powinien być spięty na trwałe z ofertą – z uwagi na wymóg art. 46 ust. 1 ustawy

- Wadium wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków do dopełnienia przez Zamawiającego – oprócz przewidzianych ustawą

- Ustalenia dotyczące zwrotu wadium – zgodnie z art. 46 ustawy

IX. Termin związania ofertą

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie w każdym terminie i na dowolny okres, zawiadamiając o tym zamawiającego najpóźniej w ostatnim dniu pierwotnego terminu.

5. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczenie tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

6.Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1.Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na SIWZ, oraz modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego opublikowanymi na internetowej www.bip.skomlin.akcessnet.net

2.Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym wykorzystując Formularz ofertowy wzór – załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ, Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

3. Do Formularza Oferty należy załączyć:

1) Formularz cenowy wykorzystując wzór – załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ,

2) Zaparafowany wzór umowy – każda zapisana strona, jako akceptacja warunków w niej zawartych - załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ,

3) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału oraz brak przesłanek do wykluczenie wskazane w treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

5. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do jego reprezentowania w obrocie gospodarczym,

6.W przypadku gdy Oferta oraz wymagane załączniki, dokumenty oraz oświadczenia zostaną podpisane przez inną osobę  do oferty należy  załączyć pełnomocnictwo dla osoby podpisującej. Pełnomocnictwo dołączone do oferty  musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

7.Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8.Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.

9. Ofertę  wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w podwójnym opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność.

10. Na opakowaniu zewnętrznym należy umieścić informacje:

Gmina Skomlin

ul. Trojanowskiego 1

98-346 Skomlin

Oferta – „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Skomlinie„

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wynikać  z powodu braku powyższej informacji np.: przypadkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem lub też – w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nie otwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert.

Na wewnętrznym opakowaniu umieścić nazwę i adres składającego ofertę w celu umożliwienia zwrotu nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie oraz adnotację nie otwierać przed 2016-09-05, godz. 10.10"

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1.Oferty należy składać do dnia: 2016-09-05 do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Skomlin

ul. Trojanowskiego 1

98-346 Skomlin

Pokój nr 2 – (parter)

Oferta złożona po terminie określonym w pkt. 1 zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. O terminie złożenia oferty decyduje moment złożenia jej w siedzibie Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego.

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej i zastosowania zasad określonych w rozdziale X SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie: „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 2016-09-05, o godz. 10.10

w siedzibie Zamawiającego

Gmina Skomlin

ul. Trojanowskiego 1

98-346 Skomlin

Pokój nr 5 – (I piętro)

3.1. Otwarcie ofert jest jawne.

3.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cenę oferty należy obliczyć stosując własną kalkulację uwzględniając wszystkie składniki wpływające na jej ostateczną cenę a w szczególności:

1) wartość robót stanowiących przedmiot zamówienia,  których zakres wynika z dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.

2) koszty  wszelkich robót przygotowawczych,

3) koszty zorganizowania i zagospodarowania zaplecza budowy: np.  wykonanie ogrodzenia, wykonanie zasilania placu budowy w energię, wodę, dozorowanie budowy itp.

4) koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), zapewnienie dojść i dojazdów do przyległych posesji,

5) koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz oznakowania terenu budowy,

6) koszty wszelkich robót porządkowych, oraz odtworzeniowych w tym także koszty uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,

7) koszt niezbędnych materiałów pomocniczych,

8) podatek od towarów i usług - Zastosowanie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty.

2. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

3. Cena ofertowa brutto stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy i pozostanie nie zmienna w okresie realizacji zamówienia bez względu na to czy ceny jednostkowe robót przyjęte do obliczenia ceny oferty odpowiadają poziomowi cen w okresie ich wykonania. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 Kodeksu cywilnego. Zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny musi być zgodny z zakresami robót określonymi w dokumentacji projektowej. Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy do określenia ceny oferty. Jeżeli Wykonawca, na etapie opracowania oferty stwierdzi rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robot które jego zdaniem uniemożliwiają prawidłowe obliczenie ceny oferty w pierwszej kolejności powinien uwzględnić treść dokumentacji projektowej a w przypadku dalszych wątpliwości złożyć Zamawiającemu wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający na etapie składania oferty nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.      Kosztorys należy załączyć na etapie podpisania umowy z Wykonawcą.

W związku z ustaloną ryczałtową formą wynagrodzenia Zamawiający nie będzie dokonywał poprawek omyłek rachunkowych w treści kosztorysu ofertowego – za obowiązującą przyjęta zostanie kwota wskazana w Formularzu Oferty.  Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej ze względu na fakt, że cena oferty ma charakter ryczałtu, której sposób liczenia podano w rozdziale  kosztorys ofertowy nie będzie podlegał ze strony Zamawiającego weryfikacji (sprawdzeniu) w procedurze przetargowej. W świetle powyższego Zamawiający nie ma obowiązku analizy kosztorysów ofertowych przedłożonych przez Wykonawców, kosztorys będzie miał zastosowanie dla potrzeb realizacji robót, tj. np.: rozliczenia przejściowych płatności, wyceny ewentualnych robót zamiennych i uzupełniających, ewentualnego ograniczenia zakresu rzeczowego.

4.Cenę oferty należy obliczyć w FORMULARZU CENOWYM – zał.2  do niniejszej SIWZ na podstawie kosztorysów  uproszczonych wykorzystując pomocniczo przedmiary robót załączone do niniejszej SIWZ i przenieść je do FORMULARZA OFERTY. Opisy pozycji kosztorysu ofertowego muszą zgodne z przedmiarami z zastrzeżeniem pkt. 3.

5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1.  Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli;

1) Oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

2)  Z treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

3) Złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

4) Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o n/w kryteria.

| Nazwa kryterium | Waga kryterium |
| --- | --- |
| Cena ofertowa | 60 % |
| Okres gwarancji | 40% |

Gdzie

Kryterium cena

C = (cena  najniższą oferowaną ceną : cena oferty badanej) x 100 pkt x 60%

Kryterium okres gwarancji

G – okres gwarancji w rozpatrywanej ofercie ( w m-cach): najdłuższy okres gwarancji wśród rozpatrywanych ofert) x 100 pkt x 40%

3. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów dla poszczególnych ofert zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4. Kryterium „Cena” ( cena ofertowa brutto) - Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę  60 punktów. Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów – wg. ww. wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

5. Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywany na podstawie długości terminu okresu gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawcę w pkt.6 Formularza Oferty.

Uwaga: minimalny wymagany okres gwarancji 36 m-cy, maksymalny 60 m-cy

a)Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 m-cy, do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 m-cy i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą.

b)Oferta z maksymalnym okresem gwarancji ( 60 m-cy) otrzyma maksymalną liczbę  40 punktów.

c)Pozostałym wykonawcom, którzy zaproponują wartość pośrednią, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów- wg. ww. wzoru.

6.Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru i uzyska najwyższą ilość punktów.

7.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2.Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:

1)Nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2) Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

3) Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

4)Terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

1)Zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

2)Zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego – www.bip.skomlin.akcessnet.net

5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) Ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

2)  Złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia.

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

1)W terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

2) W przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

9. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań w wysokości 10 % ceny  całkowitej brutto podanej w ofercie w zaokrągleniu do pełnych złotych.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U Dz. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych formach.

4. Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń zamawiającego w przypadku nie wywiązywania się z ustaleń określonych w umowie.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

6. Zabezpieczenie  wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizje bankowe za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

7. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi zał. Nr 8 do niniejszej SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy następujących przypadkach :

1) Zmiany przepisów prawnych mających wpływ na przebieg realizacji umowy a w szczególności zmiany przepisów podatkowych odnośnie podatku VAT – zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy brutto (wartość netto pozostaje bez zmian)

2) Zmiany nazwy lub adresu  wykonawcy

3) Zmiany terminu realizacji zamówienia będącego wynikiem:

a/ Zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania , a ich wykonanie w takich warunkach miałoby wpływ na gorszą jakość wykonanych robót

b/ Wstrzymania robot budowlanych przez uprawniony organ

c/ Zaistnienia sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy np. konieczności wykonania zamówień dodatkowych.

4. Konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.

5.Zmiany osób , które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wskazanych  w ofercie, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca zaproponuje zmianę w następujących przypadkach:

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,

2) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,

3)jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od wykonawcy np. rezygnacja,

Wprowadzane osoby muszą posiadać kompetencje, uprawnienia nie gorsze niż osób które zastąpią.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

4. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu VI ustawy - Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej"( art. od 179 do 198g.)

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa..................................................................................................................................

........................................................................................................................................ .

Siedziba:

Województwo: .............................., powiat:......................, kod:............,poczta:.............................,

miejscowość: ........................................ , ulica:................................, nr.............lokal:....................,

Sąd Rejestrowy/Organ rejestrowy ..................................................................................................,

Nr w Rejestrze ........................................................................................................,

Nr telefonu/faksu ............................................................................................,

Poczta elektroniczna  (e-mail ) ...............................................................................,

Adres internetowy .................................................................................................,

NIP......................................................................................................................,

REGON...............................................................................................................,

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Skomlinie ”

Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia:

Cenę netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT ................. .....................................................................................zł

( słownie: ............................................................................................................  )

Cenę brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

3. Wskazane wyżej ceny oferty brutto są ceną ryczałtową uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy.

4. Zamówienie zobowiązujemy się wykonać w  terminie do dnia: 30 listopada 2016 r.,    w którym to dniu powinno nastąpić zgłoszenie wykonania całości zamówienia do odbioru końcowego.

5.Termin płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6.Zobowiązuję się udzielić  Zamawiającemu gwarancji  na okres …………. miesięcy od dnia zakończenia realizacji zadania i podpisania protokołu końcowego,

7.Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ............ do .............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z zm.) i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres:  do reprezentowania w postępowaniu - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Oświadczenia dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się i  akceptujemy bez zastrzeżeń proponowany przez zamawiającego wzór umowy oraz wszystkie stawiane warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym z dokumentacją projektową opisującą przedmiot zamówienia, przedmiarem robót, warunkami, zakresem, miejscem realizacji zamawianych robót oraz zdobyliśmy niezbędne informacje do prawidłowego przygotowania oferty.

3. Oświadczam/y, że wykonam/y roboty budowlane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z technologią robót i rozwiązaniami konstrukcyjnymi zawartymi w przekazanej dokumentacji

4.W sprawie podpisania umowy oraz ustaleń w trakcie realizacji zamówienia należy skontaktować się z : ......................................................

(należy podać imię i nazwisko reprezentanta Wykonawcy)

Informujemy, że zlecimy podwykonawcom wykonanie n/w części przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Określenie powierzonej części Zamówienia | Nazwa(firma)podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „FORMULARZU OFERTOWYM” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

Inne informacje wykonawcy:

Oferta niniejsza wraz z załącznikami została złożona na ……… stronach kolejno ponumerowanych.

Integralną  część oferty stanowią następujące dokumenty:

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

………………………………………………………………......

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…..…………………………..

Data i podpis wykonawcy lub osoby

uprawnionej do jego reprezentowania

………………………….

( Pieczęć Wykonawcy )

.....................................................

( miejscowość i data )

Załącznik nr 2 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia pn:     „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w  Skomlinie.”

| Lp. | Zakres robót | Całkowita wartość netto(zł) | Podatek VAT ….(zł ) | Całkowita wartość brutto w zł (w.3+4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Roboty towarzyszące |  |  |  |
| 1.1 | Roboty okładzinowe schodów |  |  |  |
| 1.2 | Poręcze, balustrady i kraty okienne |  |  |  |
| 1.3 | opaska |  |  |  |
| 1.4 | Roboty budowlane przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej |  |  |  |
| 1.5 | Instalacja odgromowa |  |  |  |
| 2 | Stolarka okienna i drzwiowa |  |  |  |
| 3 | Docieplenie ścian piwnicy poniżej gruntu |  |  |  |
| 4 | Docieplenie ścian piwnicy powyżej gruntu |  |  |  |
| 5 | Docieplenie ścian |  |  |  |
| 5.1 | Elewacja południowa |  |  |  |
| 5.2 | Elewacja północna |  |  |  |
| 5.3 | Elewacja zachodnia |  |  |  |
| 5.4 | Elewacja wschodnia |  |  |  |
| 6 | Docieplenie dachów |  |  |  |
| 6.1 | Dach główny |  |  |  |
| 6.2 | Dach wykuszu |  |  |  |
| 6.3 | Daszki nad wejściami |  |  |  |
| 7 | Wymiana zaworów grzejnikowych |  |  |  |
| 8 | R a z e m |  |  |  |

Słownie (netto) ....................................................................................................................

Podatek VAT słownie: ........................................................................................................

Słownie (brutto ) .................................................................................................................

Cena powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia obliczone w kosztorysie uproszczonym zgodnie z Rozdziałem XII niniejszej SIWZ – Opis sposobu obliczania ceny.

Wyliczoną wartość zamówienia z  poz. OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

…………………………………..

Data i podpis wykonawcy lub osoby

uprawnionej do jego  reprezentowania

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Skomlinie”…………………………

prowadzonego przez  Gminę Skomlin…………………………..…………………

(oznaczenie zamawiającego)

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w  ……………………………………………………………….………………………………………..(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...………..(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….……………………………..,w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający:

…………………………………

………………………………….(pełna nazwa/firma, adres

Wykonawca:

…………………………………

…………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………

(imię, nazwisko,stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Skomlinie.

(nazwa postępowania),

prowadzonego przez Gminę Skomlin………………………………..

(oznaczenie zamawiającego),

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2.   Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

……………………………..

(Pieczęć Wykonawcy)

…………………………………….

(miejscowość i data )

Załącznik Nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

o Przynależności Do Grupy Kapitałowej

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:  „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w  Skomlinie„

świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 Kodeksu Karnego (Dz. U z 1997 r. nr 88 poz. 553 ze zm.), oświadczam iż:

(Nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 20125r poz.184 ze.  zm.)

(Należę do grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U z 2015r poz. 184 ze zm.) w skład

której wchodzą następujące podmioty /podać nazwę i siedzibę wszystkich podmiotów

należących do tej samej grupy kapitałowej/

  - …………………………………………………………………………..

  - …………………………………………………………………………..

  - …………………………………………………………………………..

……………...............................

Data i podpis wykonawcy lub osoby

uprawnionej do jego  reprezentowania

……………………………

(Pieczęć Wykonawcy )

…………………………………….

(miejscowość i data )

Załącznik Nr 6 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH

5 LAT ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju , wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy  roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.

| Lp. | Odbiorca - Inwestor ( Nazwa i adres ) | Miejsce wykonywania robót. ( Miejscowość, adres ) | Przedmiot –zakres robót. ( czas realizacji, szczegółowy zakres robót ) | Wartość wykonanych robót (brutto) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Wykonawca winien przedstawić wykonanie zrealizowanych robót, ściśle według wzoru. W rubryce- kol. 4-Przedmiot-zakres robót należy podać datę (dzień, m-c, rok) rozpoczęcia i zakończenia robót.

Należy załączyć dowody-poświadczenia określające czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

……………………………………….

Data i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania

….......................................

( Pieczęć Wykonawcy)

…………………………………….

(miejscowość i data )

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYKONANIE ZAMOWIENIA

( posiadają wymagane uprawnienia)

| Lp. | Kwalifikacje wymagane (uprawnienia) | Imię i nazwisko | Doświadczenie i wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń |  |  |  |  |
| 2 | Uprawnienia kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie , instalacji elektrycznych |  |  |  |  |

Uwaga: Do wykazu należy załączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności  wskazane w Wykazie osoby, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

…..…………………………..

Data i podpis wykonawcy lub osoby

uprawnionej do jego reprezentowania

……………………………………..

( Pieczęć Wykonawcy)

…………………………………….

(miejscowość i data )

Załącznik nr 7a do SIWZ

OŚWIADCZENIE

ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

Niniejszym oświadczam/y, że osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Skomlinie „w szczególności osoby wskazane w „Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonywania niniejszego postępowania.

………..…………………………..

Data i podpis wykonawcy lub osoby

uprawnionej do jego reprezentowania

UMOWA  NR /ZP.272.1.2016 (Projekt)

Zawarta w dniu……………..   2016r. pomiędzy Gminą Skomlin, z siedzibą w Skomlinie, ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin, zwanym dalej „Zamawiającym”,                                   reprezentowaną przez:

Grzegorza Marasa –  Wójta Gminy Skomlin, przy kontrasygnacie:

Jadwigi Madeja – Skarbnika Gminy Skomlin

NIP    832-196-16-51                                                      REGON 730934737

a firmą pn.: ………………………………….

prowadzącą działalność na podstawie ………. , NIP ……….., REGON ………….., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: …………… – ……………………..

w wyniku wyboru ofert w przetargu nieograniczonym (art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164.) na realizację zamówienia pn.„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy  w Skomlinie „ została zawarta niniejsza umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w  Skomlinie „

2. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy określają:

1) projekt  wykonawczy

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, SIWZ.

3) przedmiar robót – materiał pomocniczy

3. Na wykonane roboty Wykonawca udziela ………….  miesięcznej gwarancji

4. Wykonawca cały zakres zamówienia wykona samodzielnie.

5.*Zgodnie z złożoną ofertą Wykonawca powierzy podwykonawcą następujący zakres robót – ………….. .

6. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

§ 2.

Terminy realizacji

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 listopada  2016 r., w którym to dniu powinno nastąpić zgłoszenie wykonania całości zamówienia (§ 1. Przedmiot umowy., pkt.1, ppkt.1.1; 1.2 umowy) do odbioru końcowego.

W wyżej wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest wykonać bez wad przedmiot zamówienia i skompletować  wszystkie niezbędne do odbioru dokumenty związane z realizacją zamówienia.

§ 3.

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia oraz wybraną w formie przetargu ofertą Wykonawcy stanowiącą do umowy, jest wynagrodzenie  ryczałtowe.

2. Wynagrodzenie za całość robót i usług, wymienionych w § 1, ustala się na kwotę netto ………. złotych  (słownie: …………../100 złotych), + podatek VAT w wysokości 23 % . co stanowi kwotę …………..złotych ( słownie: ……………../100 złotych), razem brutto:……………….. zł ( słownie: ………………./100).

3. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów robót i wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy na warunkach określonych niniejszą umową, bez możliwości podwyższenia z jakiegokolwiek tytułu.

§ 4.

Przedstawiciele stron

1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją niniejszej umowy pełnić będzie Pan/i …………,

3. Ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją niniejszej umowy pełnić będzie Pan/i …………, który jednocześnie będzie sprawował funkcję kierownika budowy – uprawnienia budowlane do kierowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, Nr ………….. r.

4. Kierownik robót potwierdza objęcie funkcji wpisem do dziennika robót budowlanych

§ 5.

Warunki płatności

1. Rozliczeniem za przedmiot umowy będzie końcowa fakturą  VAT wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu całości realizacji zamówienia.

2.* Rozliczenie końcowe poszczególnych robót nastąpi zgodnie z protokołem końcowym odbioru robót,  za prawidłowo wykonany i odebrany przez Zamawiającego zakres robót, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

3. * Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie wraz z fakturą dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

4. Podstawą do wystawienia faktury  będzie protokół odbioru  robót, potwierdzony przez inspektora nadzoru wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym wykonanych robót wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego

5. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

6.* W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 3, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.

7.* Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o pod wykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o pod wykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

8.* Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o pod wykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pod wykonawstwo , której przedmiotem są dostawy lub usługi.

9.* Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10.* Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

11.* W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.10, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże nie zasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

12.* W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

13. Rozliczenie  przedmiotu umowy nastąpi fakturami końcowymi wystawionymi po odbiorze końcowym robót. ( oddzielnie dla poszczególnych sieci wodociągowych)

14. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będzie płatna na jego rachunek podany w fakturze, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7-12.

15. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia przez bank należnością konta Zamawiającego.

16. Dokonanie przelewu wierzytelności (cesja) wynikającej z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie w zaokrągleniu do pełnych złotych, co stanowi kwotę ……….. zł (słownie: ………… 00/100 zł.).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie ………….

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przed zawarciem umowy w pełnej wysokości.

5. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową to:

- 70% zabezpieczenia, stanowiącego kwotę …….. zł, zostanie mu zwrócone w ciągu 30 dni po końcowym bezusterkowym odbiorze robót, potwierdzonym protokółem odbioru. 70% zabezpieczenia w kwocie j.w. wniesione w innej formie niż pieniężna, zostanie zwolnione po dostarczeniu Zamawiającemu dokumentu na 30% zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót;

- 30% pozostałego zabezpieczenia, stanowiącego kwotę ……….zł, zostanie mu zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15. dniu po upływie okresu gwarancji.

6. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w przypadku:

a)  niewykonania  przez  Wykonawcę  robót  zgodnie  z umową (70% wartości),

b)  nie usunięcia usterek i wad w okresie gwarancji (30% wartości).

§ 7.

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie i przekazanie w uzgodnionym terminie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i uzgodnieniami dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu umowy;

- na dzień podpisania umowy przedłożenie inspektorowi nadzoru oświadczenia kierownika budowy, o podjęciu obowiązków, które stanowi załącznik do zgłoszenia rozpoczęcia robót we właściwym inspektoracie Nadzoru budowlanego,

- dokonywanie zgłoszeń do odbioru elementów i robót zanikających wpisem do dziennika budowy i powiadomienie Zamawiającego w formie pisemnej;

- ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy od czasu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy;

- utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco na swój koszt zbędnych materiałów, odpadów, niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, itp.;

- prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody (z zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów  w szczególności bhp, ppoż i branżowych);

- zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;

- dopilnowanie aby materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy, odpowiadały co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, i przedstawienie ich inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia (materiały powinny posiadać odpowiednie atesty; materiały inne zostaną odrzucone i zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone, ewentualne materiały zamienne w szczególnym przypadku powinny być zaakceptowane przez inspektora nadzoru przed ich zakupem);

- wykonanie wszystkich innych robót określonych w dokumentacji budowlanej, normach branżowych, oraz wynikających z przeprowadzonych własnych oględzin i inwentaryzacji w terenie,

- przekazywanie na żądanie Zamawiającego niezbędnych atestów, świadectw (certyfikatów) stwierdzających jakość wbudowanych materiałów;

- zapewnienie wstępu na teren budowy przedstawicielom nadzoru budowlanego, inspektorom nadzoru i wszystkim osobom przez Zamawiającego upoważnionym wraz z dostępem do dziennika budowy wszystkim służbom zgodnie z Prawem Budowlanym;

- prowadzenie dokumentacji budowy

- zapewnienie we własnym zakresie zaplecza budowy,

- ponoszenie odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty powstałe przy realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie rękojmi,

- ponoszenie kosztów oraz kosztów poboru energii elektrycznej i wody wraz z ewentualnym zamontowaniem liczników;

- uporządkowanie terenu robót i przekazanie go w terminie ustalonym do odbioru robót,

- zapewnienie i ponoszenie kosztów kompleksowej obsługi geodezyjnej (tyczenie, inwentaryzacja itp.),

18) ubezpieczenie terenu robót - posiadanie polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ważnej przez okres realizacji zamówienia

19) przedłożenie Zamawiającemu na dzień odbioru ostatecznego robót dla poszczególnych dróg zestawienia rzeczowo-finansowego wykonanych robót wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego.

2. Dziennik budowy będzie przechowywany na terenie budowy i kierownik budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do dziennika budowy na bieżąco jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym.

§ 8.

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy  1 egzemplarz dokumentacji wymienionej w § 1 ust.3, decyzję pozwolenie na budowę w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust.2 na warunkach określonych w niniejszej umowie.

§ 9.

Prawa i obowiązki

1. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty oraz usunąć wszelkie wady z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami wiedzy technicznej.

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest obowiązany sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych wadach powiadomić niezwłocznie Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, a w okresie rękojmi pisemnie.

3. Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później niż w terminie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o zaistniałych wadach. Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie.

4. Przedstawiciel Zamawiającego poświadcza usunięcie wad wpisem do dziennika budowy, a w okresie rękojmi pisemnie.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym w ust. 3, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad innemu wykonawcy inspektor nadzoru zawiadomi Wykonawcę co najmniej  o 7 dni wcześniej.

6. Koszt usunięcia wad przez innego wykonawcę zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10.                                                                                                                                                  * Podwykonawcy

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o pod wykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obwiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o pod wykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o pod wykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 14 dni od otrzymania w/w projektów.

3. Zamawiający, w terminie określonym w ust.2, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o pod wykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane:

- nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.

4. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o pod wykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie w ust. 2 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

5. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 2, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o pod wykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane:

1) nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi..

7. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o pod wykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 2 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jest dłuższy niż określony wyżej , Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o pod wykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o pod wykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o pod wykonawstwo.

11. Umowa o pod wykonawstwo powinna zawierać:

1) zakres robót budowlanych, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy,

2) kwotę wynagrodzenia, która nie może być wyższa niż wartość zakresu robót wynikająca z oferty który będzie powierzony podwykonawcy.

3) terminu wykonania zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcy,                      4) warunki płatności:

- zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze,

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi,

5) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych.

12.  Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 6 i 9 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 11.

Kary umowne

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- z tytułu nieterminowej realizacji robót w stosunku do terminu ustalonego w § 2 umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- z tytułu nieterminowego usuwania wad - w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w stosunku do terminu usunięcia wad,

- * za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 10% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.2,

- * za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie.

- * za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o pod wykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.2 za każdy przypadek,

- * za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pod wykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.2 za każdy przypadek,

- * za brak zmiany umowy o pod wykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 1% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.2 za każdy przypadek.

2. Łączna wartość kar umownych nie przekroczy 50% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 2

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia lub kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Jeżeli wysokość szkody, poniesionej przez Zamawiającego, przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 12.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy bez odszkodowania i bez wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku:

- nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy w terminie , o którym mowa w § 2 ust.2 niniejszej umowy,

- wykonywania robót niezgodnie z umową, lub obowiązującymi warunkami technicznymi, przy zastosowaniu niewłaściwych materiałów

- konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 5 ust.7 umowy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy określonej w § 3 ust.2.1 i 2.2 umowy,

- powierzenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy lub jej części osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego,

- o którym mowa w § 15 ust.5 pkt.2 p pkt. b) umowy,,

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie wymienionej w ust.1 lub od dnia bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust.1 pkt.2).

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, opisanych powyżej lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynikających z kodeksu cywilnego lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.2 niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Kara umowna w powyższej wysokości należna jest Zamawiającemu także w przypadku odstąpienia od umowy w części.

3. W razie odstąpienia od umowy, bez względu na przyczynę, Wykonawca obowiązany jest do dokonania przy udziale Zamawiającego pełnej inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy oraz zabezpieczenia wykonanych robót. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne za wykonane roboty w zakresie, w jakim nie odstąpiono od umowy.

§ 13.

Siła wyższa

1. Strony nie odpowiadają względem siebie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz opóźnienia w realizacji, jeżeli nastąpiło to z powodu okoliczności siły wyższej.

2. Za okoliczności siły wyższej uznaje się okoliczności o charakterze zewnętrznym, mające nadzwyczajny charakter, nie dające się przewidzieć, oraz którym nie można zapobiec. W szczególności są to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych lub nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego.

3. Nie uznaje się za siłę wyższą:

1) zmniejszenia podaży jakichkolwiek materiałów lub urządzeń koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,

2) trudności w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

3) istotnego wzrostu cen materiałów lub urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

4. Strony są obowiązane, pod rygorem utraty uprawnień, informować się wzajemnie o wystąpieniu okoliczności stanowiących siłę wyższą  w terminie 3 dni od dnia, w którym dowiedziały się o wystąpieniu siły wyższej.

§ 14.

Okres gwarancji jakości

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ….. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.                                                                                2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usuwać zaistniałe wady, jakie zostaną ujawnione, albo nadzorować usuwanie wad przez podmiot, któremu to powierzył, a ponadto ma uczestniczyć w postępowaniach sądowych w których potencjalnie może być pozwanym .

3. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie.

4. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Wady nieusunięte w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć na koszt Wykonawcy.

5. Wykonawca w dniu odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu dokumenty ustanawiające gwarancję jakości dotyczącą materiałów, wyrobów i urządzeń wbudowanych lub zamontowanych w przedmiocie umowy.

6. Udzielony przez Wykonawcę okres gwarancji zostanie potwierdzony wpisem do protokółu odbioru robót.

7. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na przedmiot zamówienia.

§ 15.

Procedura odbioru robót

1. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót w formie pisemnej i wpisem w dzienniku budowy ( dla każdej sieci oddzielnie)

2. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń oraz gotowość do odbioru końcowego, kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Za termin osiągnięcia gotowości do odbioru przyjęty będzie dzień wpisu inspektora nadzoru inwestorskiego do dziennika budowy, potwierdzający zakończenie robót. Brak ustosunkowania się inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty zgłoszenia oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru.

3.  Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca powinien posiadać:

- wyniki wszystkich wymaganych badań i pomiarów,

- gotową i kompletną dokumentację powykonawczą                                                                        4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu niniejszej umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może odstąpić od umowy, lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

8. Wykonawca przekaże a Zamawiający komisyjnie odbierze przedmiot umowy na podstawie podpisanego przez strony protokołu końcowego odbioru robót.

§ 16

Roboty zanikające

1.Wykonawca ma obowiązek zapewnić odbiór przez Zamawiającego robót zanikających, przed ich zakryciem, polegający na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu lub zanikają.

2. Na dzień odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu dokumenty niezbędne do odbioru tych robót.

3. Jeżeli Wykonawca wpisem do dziennika budowy nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, to zobowiązany jest w ciągu 3 dni do odkrycia tych robót celem umożliwienia ich zbadania przez Zamawiającego, a następnie do przywrócenia stanu poprzedniego na swój koszt.

§ 17.

Postanowienia końcowe

1.W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny i inne właściwe dla przedmiotu zamówienia.

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej umowy, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą sądowi miejscowo właściwemu z uwagi na siedzibę Zamawiającego..

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:

- zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych,

- zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.26 ust.2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1, Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- wystąpienie siły wyższej określonej w umowie,

- wystąpienie nadzwyczajnych warunków atmosferycznych w szczególności klęsk żywiołowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,

- jeżeli konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wynikła z okoliczności, niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności została wymuszona oczekiwaniem na uzgodnienia lub wydanie decyzji przez jakikolwiek właściwy organ,

- w przypadku wystąpienia okoliczności wstrzymania prowadzonej inwestycji przez czynniki zewnętrzne (np. nieprzewidziana kolizja z  inną niezależną od Zamawiającego budową),

- jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ.

5. Integralnymi częściami niniejszej umowy, poza dokumentacją wymienioną w § 1 ust.3 umowy, jest kserokopia oferty Wykonawcy - załącznik nr 1.

6. Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający i 1 Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA

Uwaga:

* Oznaczone zapisy  umowy nie dotyczą Wykonawcy jeżeli w ofercie oświadczył, że cały zakres zamówienia wykona samodzielnie.

# Footnotes

Pozostawić właściwą informację

Należy wymienić wszystkie załączniki do oferty

Należy pozostawić prawidłową informację