SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 27 września 2019 r., poz. 1843)

Nr sprawy: ZP.2710.1.2020

Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów".

Zatwierdzam:

Opracował:

Krystyna Matys                                                                                    Wójt Gminy Skomlin

/-/ Grzegorz Maras

Skomlin, 31 styczeń 2020 r.

Zawartość specyfikacji:

| L. | Zawartość | Sygnatura | str. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Postanowienia SIWZ | Cześć od I do XVIII | 3-32 |
| 2. | Załącznik nr 1 | Formularz ofertowy | 33 |
| 3. | Załącznik nr 2 | Formularz cenowy | 38 |
| 4. | Załącznik nr 3 | Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału | 41 |
| 5. | Załącznik nr 4 | Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia | 43 |
| 6. | Załącznik nr 5 | Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zamawiającego zasobów niezbędnych do wykazania spełnienia warunków udziału | 46 |
| 7. | Załącznik nr 6 | Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat | 48 |
| 8. | Załącznik nr 7 | Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, | 49 |
| 9. | Załącznik nr 8 | Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy | 50 |
| 10. 11. | Załącznik nr 9 Załącznik nr 10 | Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: Wzór umowy | 51 52 |
| 12. | Załącznik nr11; | Przedmiary robót |  |
| 13. | Załącznik nr12; | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót |  |
| 14. | Załącznik nr13; | Dokumentacja projektowa |  |

I.  Informacje o Zamawiającym:

1. Nazwa zamawiającego:	Gmina Skomlin

Adres zamawiającego:	ul. Trojanowskiego 1

Kod Miejscowość: 	98-346 Skomlin

Telefon: 	43 886 44 77

Faks: 	43 8886 44 77 wew.13

NIP:                                      832- 197- 16 -51

REGON                                      730934737

Adres strony internetowej: 	www.bip.skomlin.akcessnet.net

Adres poczty elektronicznej: 	sekretariat@skomlin.pl

godziny urzędowania:	7.30-15.30

Informacje dotyczące niniejszego zamówienia umieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Skomlin w zakładce „Zamówienia Publiczne”, tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy.

2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Skomlin z siedzibą przy ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin (nr tel. (43) 886 44 77), adres e-mail: sekretariat@skomlin.pl;

• inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Skomlin jest Jadwiga Kowalek adres email: tel. 43 886 44 77 wew.17

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Wróblew i Bojanów” znak ZP.2710.1.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), dalej „ustawa Pzp”;

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

• posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

• nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. Źródła finansowania

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę nie większą niż 5.202.000,00zł . Równocześnie informujemy że zwiększenie tej kwoty jest zgodnie z poczynionymi ustaleniami nie jest możliwe.

II. Tryb udzielenia zamówienia

1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - (tj. Dz. U. z  27 września 2019r poz. 1843 ) – dalej „Ustawa Pzp” oraz wydanych na podstawie ustawy Rozporządzeń wykonawczych.:

1)Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) zmienione Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 16.10.2018 r. (Dz. U. poz. 1993).

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U z 19 grudnia 2019 r., poz. 2453).

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U Nr 202, poz.2072 ze zm.).

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dalej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

2.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wg. procedury właściwej dla zamówień których wartość jest mniejsza od kwoty określonej na podstawie przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 poz. 2450).

Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jeżeli Wykonawca ten uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej oceniona spośród pozostałych ofert.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane oraz usługi  związane z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów (etap I i II).

1.1. Zakres robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów – etap I

* sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonana z rur PVC litych Ø 200/5,9 mm. L –  2.885,1 m,

* przepompownia ścieków P8 – 1 szt

* przyłącza kanalizacyjne do granic posesji z rur PVC fi 160/4,7 mm  : L – 429,5 m – 104 szt

* przyłącza kanalizacyjne od granicy posesji do pierwszej studzienki na posesji z rur PCV Ø 160mm/4,7mm : L -  255,60 m - 61 szt

Etap I obejmuje działki nr : 377,311, 48, 208, 1, 168, 23, 26, 29, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 128, 133, 134, 136, 137, 138, 142, 146/2, 153, 166, 169, 178, 181/5, 181/3, 188, 192, 193, 207 – obręb Bojanów, 578/1, 579, 580, 930, 931, 991, 932, 995, 934, 998, 1000, 938/2, 1001, 1002, 1004, 1005, 1008, 1009/1, 949, 950, 951, 1012, 952, 953, 955, 1017, 957, 958, 959, 960, 966, 967, 1028, 969, 972 – obręb Wróblew, 1584, 2174 – obręb Skomlin,  642, 643, 300 – obręb Toplin, 68, 102 – obręb Zbęk i Złota Góra

1.2 Zakres robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w miejscowościach Wróblew – etap II

* sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonana  z rur PVC litych Ø 200/5,9 mm. L –  2.883,1 m,

* przyłącza kanalizacyjne do granic posesji z rur PVC fi 160/4,7 mm  : L – 643,7 m – 65 szt

* przyłącza kanalizacyjne od granicy posesji do pierwszej studzienki na posesji z rur PCV Ø 160mm/4,7mm : L -  321,10 m - 78 szt

Etap II obejmuje działki: 97 – obręb Zbęk i Złota Góra, 1244, 1245, 1110, 1076, 1032, 583, 1033, 1108, 1035, 1109, 1036, 1112, 1038, 1040, 1042, 1116, 1043, 1048, 1122, 1049, 1052, 1054, 1056, 1129, 1057, 1058, 1061/1, 1134, 1061/2, 1135/1, 1138, 1062, 1141, 1142, 1068/2, 1145, 1146, 1208, 1210, 1546/2, 1546/1, 1548, 1550, 1211, 1551, 1552, 1553, 1554, 1556, 1557, 1558, 1560, 1224, 1225, 1565/1, 1566, 1568, 1228, 1572, 1230, 1231, 1232, 1574, 1233, 1234, 1575, 1235, 1576, 1238, 1577, 1579, 1239, 1240, 1241, 1580, 1242, 1583, 1188/2, 1317, 1243 – obręb Wróblew,

1.3 Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał samodzielnie (bez udziału podwykonawców) następujące kluczowe części zamówienia:

W zakresie etapu I wskazane w  FORMULARZU CENOWYM w poz:

„I. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

3. Roboty ziemne

4. Roboty montażowe

5. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia

II Przyłącza do granic posesji

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

3. Roboty ziemne

4. Roboty montażowe

5. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia

III. Przyłącza od granic posesji do pierwszej studzienki

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

3. Roboty ziemne

4. Roboty montażowe

5. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia

IV Przepompownia

1. Przepompownia P8

1.1 Roboty zmienne wraz z montażem przepompowni

W zakresie etapu II wskazane w  FORMULARZU CENOWYM w poz:

„I. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

3. Roboty ziemne

4. Roboty montażowe

5. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia

II Przyłącza do granic posesji

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

3. Roboty ziemne

4. Roboty montażowe

5. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia

III. Przyłącza od granic posesji do pierwszej studzienki

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

3. Roboty ziemne

4. Roboty montażowe

5. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia

Podwykonawcom mogą być zlecone następujące  roboty budowlane i usługi - w szczególności:

W zakresie etapu I wskazane w  FORMULARZU CENOWYM w poz:

I. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

2. Roboty odtworzeniowe nawierzchni jezdni, chodników, ogrodzeń oraz przywrócenie do staniu pierwotnego zieleni która została zniszczona w toku prac.

II Przyłącza do granic posesji

2. Roboty odtworzeniowe  chodników, ogrodzeń oraz przywrócenie do staniu pierwotnego zieleni która została zniszczona w toku prac.

III. Przyłącza od granic posesji do pierwszej studzienki

2. Roboty odtworzeniowe  ogrodzeń oraz przywrócenie do staniu pierwotnego zieleni która została zniszczona w toku prac.

IV Przepompownia

1.2 Roboty ziemne wraz z ogrodzeniem przepompowni

1.3 Instalacje elektryczne

1.3.1 Wewnętrzne linie kablowe

1.3.2 Oświetlenie terenu

1.3.3 Wykonanie wymaganych odrębnymi przepisami pomiarów przed zgłoszeniem zakończenia wykonania instalacji elektrycznych do odbioru

W zakresie etapu II wskazane w  FORMULARZU CENOWYM w poz:

I. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

2. Roboty odtworzeniowe nawierzchni jezdni, chodników, ogrodzeń oraz przywrócenie do staniu pierwotnego zieleni która została zniszczona w toku prac.

II Przyłącza do granic posesji

2. Roboty odtworzeniowe  chodników, ogrodzeń oraz przywrócenie do staniu pierwotnego zieleni która została zniszczona w toku prac.

III. Przyłącza od granic posesji do pierwszej studzienki

2. Roboty odtworzeniowe  ogrodzeń oraz przywrócenie do staniu pierwotnego zieleni która została zniszczona w toku prac.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp opisany został za pomocą dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót. Dokumentacja ta jest załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego.

Dokumenty te stanowią następujące załączniki do SIWZ:

* Dokumentacja projektowa: załączniki nr 15  do SIWZ,

* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych: załączniki nr 16  do SIWZ

* Przedmiary robót: załączniki nr 11-14  do SIWZ - element pomocniczy

W związku z faktem iż dokumentacja projektowa oraz STWiOR obejmuje szerszy zakres niż objęte przedmiotem  postępowania (zamówienia) do wyceny oferty należy brać pod uwagę część zakresu prac opisany w projekcie. Zakres prac dotyczący powyższego zamówienia podlegający wycenie określa przedmiar robót.

W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do Internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniona (wypożyczona) wykonawcom w celu sporządzenia oferty.

3.Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia w celu zapoznania się z warunkami terenowymi oraz warunkami dojazdu do placu budowy. Termin wizji należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w Cz. VIII.2 SIWZ.

4. W przypadku gdy dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazują w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń (np. studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN”,  ) znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów i wbudowanie urządzeń lub materiałów równoważnych. Wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych materiały lub urządzenia stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy określający minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania i nie oznacza obowiązku jego zastosowania. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i następnie wbudowanie materiałów lub urządzenia o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej takich jakie posiadają materiały lub urządzenia wskazane w  dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych uznając tym samym za równoważny każdy produkt o takich samych lub lepszych parametrach. Wykonawca oferując  materiały lub urządzenia  równoważne ma obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających równoważność. W przypadku zaistnienia wątpliwości  Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta stanowić będzie podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o zaakceptowaniu materiałów lub urządzeń równoważnych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

| 45.10.00.00-8 | Roboty przygotowawcze |
| --- | --- |
| 45.11.12.00-0 | Roboty ziemne |
| 45.31.53.00-1 | Instalowanie linii energetycznych |
| 45.12.31.00.8 | Kanalizacja sanitarna |
| 45.23.24.23-3 | Roboty w zakresie pompowni ścieków |
| 45.23.32.20-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |

7.Wymagania dotyczące robót:

1) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego,

2) roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej SIWZ,

3) użyte materiały muszą posiadać certyfikaty wydane przez jednostkę akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. Zgodnie z postanowieniami art. 30 oraz  30b ust 3 – 4 Ustawy Pzp Zamawiający akceptuje certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oraz inne równoważne dokumenty w tym atesty higieniczne PZH – wymienione w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów , na każde jego żądanie – nie należy ich składać wraz z ofertą.

4) Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania płynności ruchu drogowego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru robót. Nie dopuszcza się nawet czasowego wyłączenia ruchu na przebudowywanym odcinku drogi.

8.Przedmiot zamówienia podlegał będzie następującym odbiorom:

- robót zanikających i podlegających zakryciu – po zakończeniu prac – odbioru dokonuje Inspektor nadzoru poprzez wpis do Dziennika Budowy,

- końcowemu – po zakończeniu realizacji każdego etapu przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni od dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia i zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Odbioru dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- ostatecznemu – najpóźniej w dniu upływu terminu rękojmi za wady fizyczne - odbioru dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego.

9. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a.  wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1666)  na stanowiskach robotniczych osób wykonujących n/w   czynności :

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, ziemne, odtworzeniowe,  zabezpieczające  – z wyłączeniem operatorów sprzętu

- roboty montażowe - układanie i montaż instalacji do odprowadzania ścieków

Wykonawca jest zwolniony a obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych oraz samozatrudnionych.

1). W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, lub Podwykonawcy w zakresie spełnienia  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 9 czynności a w szczególności do:

a) żądania w dowolnym momencie realizacji zamówienia wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w/w czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, czynności które wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy, lub podwykonawcy;

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów;

c) złożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy - umów o pracę  osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy zawierających imię i nazwisko osób, które wykonywać  będą czynności na rzecz zamawiającego, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu.

c) przedłożenia zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne  z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

d). Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane  w pkt. 9 czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 10 do SIWZ.

10. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych .

11.Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, materiały  na okres nie krótszy niż 36 m-cy począwszy od dnia zakończenia realizacji zamówienia i podpisania protokołu końcowego  - wydłużenie okresu gwarancji będzie uwzględniane przy ocenie ofert. Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie 36 do 60 miesięcy

Gwarancja powinna zapewniać : usuniecie usterek w zakresie wadliwie wykonanych robot budowlanych, niezwłoczne usuniecie wad poprzez ich naprawę lub wymianę wadliwych materiałów.

Dokumentem gwarancyjnym określającym prawa i obowiązki stron jest umowa o zamówienie publiczne. Zamawiającemu niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji  przysługuje prawo korzystania z rękojmi na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego. W związku z tym  Wykonawca będzie zobowiązany  zgodnie z postanowieniem  art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wydłużyć okres rękojmi za wady fizyczne na okres równy okresowi udzielonej gwarancji  - bieg obu terminów  uprawnień rozpocznie się w dniu podpisania   końcowego protokołu odbioru.

12.Zamawiający nie wymaga i nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

13.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w  art.67 ust.1 pkt.6 Ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych,

15.Wykonawca ma obowiązek dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały trwania realizacji zadania.

16.Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób postronnych, a w szczególności zapobiegania wypadkom osób trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania placu budowy.

17.Wykonawca ma obowiązek zorganizowania zaplecza budowy, podłączenia mediów we własnym zakresie i na swój koszt oraz pokrycia ich kosztów przez cały okres trwania budowy.

18.Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzonego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz.U. z 2003 r. Nr 120,poz 1126 ). Przekazanie planu BIOZ winno nastąpić najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.

19. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

20. Zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

21.Wymagania organizacyjne.

1)Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo ( każdego dnia) po zakończeniu pracy doprowadzić teren placu budowy do stanu czystości tak, aby komunikacja po nim odbywała się bez zakłóceń (względy ochrony p.poż. – drogi dojazdu i ewakuacji.

2)Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania placu budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

IV. Podwykonawstwo

1.Wykonawca który przy realizacji zamówienia zamierza skorzystać z usług podwykonawców ma obowiązek  wskazać w ofercie zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia które,  zamierza powierzyć podwykonawcom, i podać o ile są mu znane nazwy  firm podwykonawców.

# 2. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub on sam spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3.W przypadku gdy powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie realizacji zamówienia, a podwykonawca nie był uprzednio wskazany w Formularzu oferty   wykonawca ma obowiązek przedstawienia  oświadczenia, że podwykonawca spełnia warunki udziału oraz nie podlega wykluczeniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków i brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy. W przypadku gdy w stosunku do podwykonawcy  zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

4.Umowa o podwykonawstwo musi być sporządzona w formie pisemnej i zawierać w szczególności  postanowienia dotyczące:

- zakresu robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę,

- termin realizacji robót,

- kwotę wynagrodzenia i zasady płatności za wykonanie robót,

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tym zastrzeżeniem , że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy  roboty budowlanej,

# zasady rozwiązanie umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej

# umowy.

# 5. Wymogi szczegółowe dotyczące zasad zawierania umów z podwykonawcami i regulowania zobowiązań zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ

V. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia:

Etap I do dnia 31 sierpnia 2020r

Etap II do dnia 26 lutego 2021r

Ww. terminach powinno nastąpić zgłoszenie wykonania całości etapu zamówienia do odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest wykonać bez wad przedmiot umowy, skompletować i przekazać wszystkie niezbędne do odbioru dokumenty związane z realizacją zadania. Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone Specyfikacjach Technicznych Wykonania i odbioru Robót budowlanych - załączniki nr 13  do SIWZ.

VI. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków oraz podstawy wykluczenia

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu

1.1 Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 12 – 23  oraz  ust.5 pkt.1 Ustawy Pzp.

2. Spełniają n/w warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

b)sytuacji ekonomicznej lub finansowej - wymagane jest aby Wykonawca wykazał iż :

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż                    2 000 000,00 zł

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia Wykonawcy załącznik nr 3 do SIWZ złożonego wraz z ofertą oraz dostarczonych na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z treścią art. 26 ust 1  w terminie przez niego wskazanym aktualnych na dzień złożenia dokumentów:

- oryginału dokumentu potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na w/w sumę gwarancyjną.

- Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy – informacja nie może być wystawiona wcześniej niż 1 m-c przed upływem terminu składania ofert.

Z dostarczonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać , że Wykonawca warunek spełnia.

c) zdolności technicznej lub zawodowej - wymagane jest:

c.1) wykazanie przez Wykonawcę wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2-ch (dwóch) kontraktów obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków o wartości pojedynczego kontraktu równej lub przekraczającej 2.000.00,00 zł brutto albo  obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i tłocznią ścieków

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 3 do SIWZ złożonego wraz z ofertą oraz złożonego na wezwanie Zamawiającego  zgodnie z treścią art. 26 ust 1 wykazu zrealizowanych kontraktów z podaniem rodzaju wykonanych robót, ich wartości, daty i miejsca wykonania, nazw podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane z  załączeniem, dowodów określających czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku gdy złożone dokumenty wzbudzą wątpliwości Zamawiającego może on w toku badania ofert zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu o dodatkowe informacje lub dokumenty

c.2Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowania co najmniej trzema osobami posiadającym uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w niżej przedstawionych specjalnościach:

- Kierownik Budowy – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - bez ograniczeń – co najmniej jedna osoba

- do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej  – co najmniej jedna osoba

UWAGA: Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać - uprawnienia budowlane wydane na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz.1186) oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r., poz. 830) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo których kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r., poz. 2272 z późn. zm.).

W odniesieniu do osób które pełnić będą funkcje Kierownika budowy, Kierownika robót elektrycznych i kierownika robót drogowych  należy   w załączniku nr 7 przedstawić ich doświadczenie zawodowe związane z budową kanalizacji sanitarnej z przepompowniami/ tłoczniami oraz przyłączami.

- W przypadku Kierownika budowy Zamawiajacy wymaga doświadczenia obejmującego kierowanie co najmniej dwoma budowami kanalizacji sanitarnej z przepompowniami/ tłoczniami oraz przyłączami.

- W przypadku Kierownika robót elektrycznych Zamawiajacy wymaga doświadczenia obejmującego kierowanie co najmniej dwoma robotami obejmującymi wykonanie instalacji elektrycznych i oświetlenia w zakresie podobnym do opisanych w dokumentacji projektowej.

- W przypadku kierownika robót drogowych Zamawiający wymaga doświadczenia obejmujące kierowanie co najmniej dwoma robotami obejmującymi wykonanie budowy, przebudowy lub remontu dróg publicznych

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 3 do SIWZ złożony wraz z ofertą oraz złożonego na wezwanie Zamawiającego  zgodnie z treścią art. 26 ust 1 :

- wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia zawierającego w szczególności informacje na temat ich: kwalifikacji zawodowych, uprawnień , doświadczenia i wykształcenia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami .

- Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy.

W przypadku gdy złożone dokumenty wzbudzą wątpliwości Zamawiajacego może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu o dodatkowe informacje lub dokumenty.

2. Wykonawca, który w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zamierza  powołać się na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie  zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, – musi udowodnić Zamawiającemu że realizując zamówienie będzie realnie dysponował zasobami tych podmiotów – przedkładając ich zobowiązanie do oddania mu do dyspozycji swoich zasobów – załącznik nr 5 do SIWZ.

Powyższe zobowiązanie winno w swojej treści wyczerpywać kwestie określone w § 9 ust.1  Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich mogą być składane (Dz.U z 2016 r., poz. 1126).

# 3.Wykonawca może powoływać się na zasoby innych podmiotów w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia pod warunkiem że podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi do których realizacji te zdolności są niezbędne – będą podwykonawcami - ich nazwy należy podać w Formularzu Oferty

4.Zgodnie z treścią art. 24 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

a) w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 24 ust 1 pkt. 12 – 23 oraz

b) w przypadku zaistnienia  przesłanki określonej w art. art. 24 ust. 5 pkt 1 – t.j. Wykonawcę w stosunku do , którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest  przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r – Prawa restrukturyzacyjne (tj. Dz. U z 2017r poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po jego ogłoszeniu zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidacje majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017r. poz. 2344 z późn. zm.)

Oceny zaistnienia w/w przesłanki dokona Zamawiający na podstawie pobranego samodzielnie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o działalności gospodarczej.

6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

7. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawca zostanie zawiadomiony niezwłocznie po dokonaniu badania ofert w sposób wskazany w Cz.XIV.1 SIWZ. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

8. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie wykonawcy będą zobowiązani dostarczyć na wezwanie zamawiającego lub samodzielnie.

1. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę którego ofertę oceniono najwyżej warunków udziału zamawiający będzie żądał dostarczenia  następujących oświadczeń i dokumentów:

- oryginału dokumentu potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na w/w sumę gwarancyjną.

- Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 m-c przed upływem terminy składania ofert.

- wykazu zrealizowanych kontraktów z podaniem rodzaju wykonanych robót, ich wartości, daty i miejsca wykonania, nazw podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane z  załączeniem, dowodów określających czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty

- wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia zawierającego w szczególności informacje na temat ich: kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami załącznik nr 7 do SIWZ.

- Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy załącznik nr 8 do SIWZ.

- Dokumentów wskazanych w art. 30 i 30b potwierdzających że oferowane roboty budowlane oraz materiały spełniają wymagania Zamawiającego.

Wykonawca przedkładając w/w dokumenty może w stosunku do konkretnego dokumentu lub jego części zastrzec że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa dołączając uzasadnienie dlaczego zostały zastrzeżone. Dokumenty te należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej „Tajemnica przedsiębiorstwa” . W przypadku nie załączenia uzasadnienia zastrzeżenie tajemnicy zostanie uchylone.

2. W celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawca którego ofertę oceniono najwyżej następujących oświadczeń i dokumentów:

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

6) oświadczenia wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

7) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – oświadczenie składają samodzielnie wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji o otwarciu ofert - załącznik nr 9 do SIWZ.

3. Dokumenty podmiotów mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Wykonawca który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 27 lipca 2016 r., poz. 1126):

w pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub  administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-ci przed terminem składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Oświadczenie  powinno być złożone nie wcześniej niż 6 m-ci przed terminem składania ofert.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

4. Dokumenty składane przez wykonawców występujących wspólnie:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę obejmującą całość zamówienia zgodną z postanowieniami SIWZ,  podpisaną przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnika oraz Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału podpisane przez wszystkich wykonawców lub pełnomocnika  – załącznik nr 3 oraz oświadczenia poszczególnych wykonawców  dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4.

2) W przypadku podpisania oferty przez Pełnomocnika do oferty należy załączyć   do niej pełnomocnictwo uprawniające podpisującego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zakres umocowania musi obejmować w szczególności umocowanie do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i przyjmowania instrukcji w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo uprawnia także do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich składanych dokumentów.  Pełnomocnictwo może wynikać z umowy regulującej współpracę podmiotów lub odrębnego dokumentu pełnomocnictwa i musi mieć formę pisemną.

3) oryginał dokumentu potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną proporcjonalną do udziału wykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia  składa każdy wykonawca odrębnie.

4) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 m-c przed upływem terminy składania ofert może przedłożyć jeden wykonawca, jeśli spełnia warunek samodzielnie. Jeżeli wykonawcy spełniają ten warunek łącznie – przedkładają odrębne informacje obejmujące łącznie wymaganą kwotę.

5) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za  kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi oraz Oświadczenie na temat kwalifikacji kadry kierowniczej wykonawcy - może przedłożyć jeden wykonawca, jeśli spełnia warunek samodzielnie. Jeżeli wykonawcy spełniają ten warunek łącznie - przedkładają wspólny wykaz, który łącznie potwierdza spełnienie warunku - podpisany przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnika.

6)Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy załącznik nr 8 do SIWZ. może przedłożyć jeden wykonawca, jeśli spełnia warunek samodzielnie. Jeżeli osoby znajdują się w dyspozycji poszczególnych wykonawców każdy z nich składa odrębne oświadczenie w odniesieniu do konkretnej osoby.

7) Wykaz robót budowlanych z dowodami określającymi, że roboty budowlane  zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane – składa ten wykonawca, który spełnia warunek samodzielnie. Sumowanie tożsamych przedmiotowo kontraktów wykonanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie będzie akceptowane.

8) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert składa  wykonawców samodzielnie – w przypadku gdy jest osobą fizyczną .

9) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, ( jeżeli o zamówienie ubiegają się osoby prawne wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert składa każdy wykonawca występujących wspólnie.

10)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.

11) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne– składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.

12) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – składają wykonawcy samodzielnie - w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji o otwarciu ofert i zapoznaniu się z jej treścią. Oświadczenia składane wraz z ofertą nie będą akceptowane.

13) oświadczenia wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); – składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

6. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ich pełnomocnik przed zawarciem umowy ma obowiązek przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców.

7. Postanowienia dotyczące formy składanych dokumentów:

# 1) Dokumenty wytworzone przez wykonawcę oraz podmioty udostępniające – oświadczenia, wykazy wykonanych kontraktów, itp. – należy dostarczyć w formie oryginałów. Pozostałe wymagane dokumenty mogą być dostarczone w formie kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę na każdej stronie zawierającej tekst.

2)Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez wykonawcę.

3)Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

4) Zamawiający zaleca wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów-załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści dokumentów.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie – w szczególności dot. dokumentów przekazywanych na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust 1 Ustawy Pzp. Korespondencję należy kierować na adres Zamawiającego podany w Cz. I SIWZ z dopiskiem kopercie "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów ”

2) W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane drogą elektroniczną – z tym że oświadczenia i dokumenty uzupełniane w trybie art. 26 ust.3 ustawy Pzp  muszą być niezwłocznie potwierdzone  w formie pisemnej – brak formy pisemnej skutkować będzie uznaniem że dokument nie został dostarczony.

3) Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje  pocztą elektroniczną  zobowiązana  jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdziła faktu ich otrzymania, informując o ilości otrzymanych stron oraz czytelności dokumentu.

Przy braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na  adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu dostarczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

4) Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą środka komunikacji elektronicznej - w przypadku, gdy dokument został nadany po godzinach urzędowania za datę otrzymania przyjmuje się dzień w którym pismo zostało dostarczone odbiorcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią a nie dzień w którym faktycznie się z nim zapoznał – art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego.

2. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia , procedury przetargowej i potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą poczty elektronicznej  jest:

Krystyna Matys - Inspektor ds. zamówień publicznych, pokój nr 1, tel. (43) 886 44 77 wew.20 w godz. 7.30 a 15.30 od poniedziałku do piątku.

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że Wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie  później niż do końca dnia (godz.24ºº ) w którym upływa połowa  wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynie po upływie w/w terminu lub będzie dotyczył wyjaśnień już udzielonych Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania. Wyjaśnienia zostaną opublikowane na stronie internetowej zamawiającego www.bip.skomlin.akcessnet.net

Opublikowane wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

2) Przedłużenie  terminu składania ofert określonego w Cz. XII SIWZ pozostaje bez  wpływu na bieg terminu określonego w pkt. 1.

3) Nie będą udzielane żadne ustne lub telefoniczne informacje, wyjaśnienia, odpowiedzi na zapytania w sprawach dotyczących przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia.

4) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

4. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) Wprowadzone zmiany, zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.bip.skomlin.akcessnet.net

3) Opublikowane  zmiany stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy wynikające z wcześniej opublikowanych dokumentów w tym  zakresie stają się nieobowiązujące.

4) Jeżeli wprowadzona zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający  przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

5) Jeżeli wprowadzona zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia w zakresie określonym w art. 12a ust. 1 lub 2 Ustawy Pzp Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „Ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.skomlin.akcessnet.net

IX. Wymagania dotyczące wadium

1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 zł. ( słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych )

1)Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. 20.02. 2020 r.  godz. 10oo

2) Wadium może być wniesione (wg wyboru wykonawcy)w jednej lub kilku z poniższych form:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przed podmioty, o których mowa a art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (test jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

3)Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy

Ziemi Wieluńskiej Oddział Skomlin Nr 43 9244 0003 4040 0039 2000 0040 podając jako tytuł przelewu  „Wadium -  „ Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów"

4)Wadium zostanie uznane za skutecznie wniesione jeżeli przed upływem terminu składania ofert (do godziny 10:00) zostanie zarachowane na rachunku bankowym Zamawiającego.

5)W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty  ( nie spinając z ofertą ). Załączenie potwierdzonej „za zgodność z oryginałem kopii” jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy z treści dokumentu wynika że wystawca dokumentu wypłaci Zamawiającemu kwotę wadium na podstawie przedłożonej kopii. Z treści dokumentu wadialnego potwierdzającego wniesienie wadium w formie niepieniężnej: gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie, iż wystawiający zobowiązuje się do wypłaty kwoty wadium w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust 4a i 5 Ustawy Pzp.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający uzna iż złożona przez nich oferta jest prawidłowo zabezpieczona wadium wniesionym w formie niepieniężnej zarówno w przypadku gdy dokument wadialny będzie wystawiony na jednego z wykonawców jak i w przypadku gdy zostaną w nim wymienieni wszyscy wykonawcy – pod warunkiem iż z treści gwarancji będzie wynikać jednoznacznie, iż wystawiający zobowiązuje się do wypłaty kwoty wadium w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust 4a i 5 Ustawy Pzp.

Ważność dokumentu wadialnego powinna obejmować cały okres związania ofertą, włącznie z dniem w którym upływa termin składania ofert.

6) Warunki zwrotu i utraty wadium reguluje art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

X. Termin związania ofertą

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert- łącznie z dniem składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Brak zgody wykonawcy skutkuje odrzuceniem oferty.

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie w każdym terminie i na dowolny okres, zawiadamiając o tym zamawiającego najpóźniej w ostatnim dniu pierwotnego terminu.

5. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczenie tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Przedłużenie okresu ważności wadium nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wydłużenie okresu związania – konieczne jest złożenie odrębnego oświadczenia.

6.Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1.Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na SIWZ, oraz zmianami opublikowanymi na internetowej www.bip.skomlin.akcessnet.net.

2.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym wykorzystując Formularz ofertowy wzór – załącznik Nr 1 do SIWZ.         Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

3. Do Formularza Oferty – załącznik nr 1 do SIWZ należy załączyć:

1) Formularz cenowy wykorzystując wzór – wg. załącznika nr 2  do SIWZ,

2) Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wg. załącznika  Nr 4 do SIWZ.

3) Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg. załącznika  Nr 3 do SIWZ.

4) Pełnomocnictwo w przypadku gdy Oferta oraz wymagane załączniki, dokumenty oraz oświadczenia zostaną podpisane przez uprawnioną osobę wskazaną w dokumencie rejestracyjnym – KRS lub CEIDG.

5) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej(oryginał).

4. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do jego reprezentowania w obrocie gospodarczym wskazanych w dokumencie rejestracyjnym.

5. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

6.Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

7.Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.

8. Ofertę  wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w podwójnym opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność.

9. Na opakowaniu zewnętrznym należy umieścić informacje:

Gmina Skomlin

ul. Trojanowskiego 1

98-346 Skomlin

„Oferta - „ Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów".

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wynikać  z powodu braku powyższej informacji np.: przypadkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem lub też – w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nie otwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert.

Na wewnętrznym opakowaniu należy umieścić nazwę i adres składającego ofertę.

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1.Oferty należy składać do dnia: 20 lutego 2020 roku do godz. 10oo w siedzibie Zamawiającego

Gmina Skomlin, ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin, Pokój nr 1 (parter)

Oferta złożona po terminie określonym w pkt. 1 zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

O terminie złożenia oferty decyduje moment złożenia jej w siedzibie Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego.

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej i zastosowania zasad określonych w Cz. X SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie: „Zmiana oferty z wycofaniem poprzedniej” lub „Wycofanie oferty”.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 20.02. 2020 roku  o godz. 1010 w siedzibie Zamawiającego: Gmina Skomlin, ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin, pokój nr 5 (I piętro)

1)Otwarcie ofert jest jawne.

2)Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3) W toku sesji otwarcia ofert zostaną odczytane:

- firmy oraz adresy Wykonawców którzy złożyli oferty w terminie,

- cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

4) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej w/w informacje -  nie będą one przekazywane Wykonawcom na ich wniosek.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

1.Cenę oferty należy obliczyć na podstawie Dokumentacji projektowej sporządzając kosztorys metodą kalkulacji uproszczonej, polegającej na obliczeniu wartości netto danej pozycji kosztorysu, jako iloczynu  ilości (liczby) ustalonych przez Wykonawcę jednostek przedmiarowych i ceny  jednostkowej danej pozycji kosztorysu. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz  z ofertą kosztorysu ofertowego. Wykonawca, którego  oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie dostarczyć najpóźniej  w dniu podpisania  umowy kosztorys ofertowy na kwotę zaproponowaną w ofercie przetargowej. Kwoty z FORMULARZA CENOWEGO przenieść do FORMULARZA OFERTOWEGO  – wg. załącznika nr 2  do SIWZ. Załączone do SIWZ Przedmiary robót – załączniki nr 11-14  należy traktować jako element pomocniczy. Jeżeli Wykonawca, na etapie opracowania oferty stwierdzi rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robot które jego zdaniem uniemożliwiają prawidłowe obliczenie ceny oferty w pierwszej kolejności powinien uwzględnić treść dokumentacji projektowej a w przypadku dalszych wątpliwości złożyć Zamawiającemu wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

Obliczając cenę oferty należy stosować własną kalkulację uwzględniając wszystkie składniki wpływające na jej ostateczną cenę a w szczególności:

1) wartość robót stanowiących przedmiot zamówienia, których zakres wynika z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących - załączniki nr 15 i 16  do SIWZ.

2) koszty  wszelkich robót przygotowawczych,

3) koszty zorganizowania i zagospodarowania zaplecza budowy.

4) koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy),

5) Koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz oznakowania terenu budowy,

6) Koszty wszelkich robót porządkowych, oraz odtworzeniowych w tym także koszty uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,

7) koszty  dokumentacji powykonawczej,

8) wszelkie opłaty  i ewentualne odszkodowania za szkody, wynikłe w związku z prowadzonymi robotami,

9) koszt niezbędnych materiałów pomocniczych,

10) koszt wizytacji terenowej,

11)koszty związane z odbiorami.

12) koszty obsługi geodezyjnej.

13) podatek od towarów i usług.

Zastosowanie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty.

Zgodnie z decyzją uzyskaną z Powiatowego Zarządu Dróg - wykonawca nie ma obowiązku odtworzenia nawierzchni jezdni na całej jej szerokości (tym samym w kalkulacji ceny oferty należy uwzględniać tylko prace związane z odtworzeniem nawierzchni w miejscach w który została ona usunięta przez Wykonawcę).

2. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

##### 3. Cena ofertowa brutto stanowić będzie wynagrodzenie  ryczałtowe wykonawcy, o którym mowa w art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz.93 z późn. zm.).  Cenę ofertową należy podać cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

##### 4.Wynagrodzenie zostanie wypłacone  po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia i dokonaniu odbioru końcowego w terminie 30 dni od przedłożenia prawidłowo złożonej faktury.

5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

1. Zamawiający dokonując badania ofert wykona następujące czynności:

1) Sprawdzi czy oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty zostały podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

2). Poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki w treści oferty polegające na niezgodności jej treści z SIWZ i powiadomi o ich poprawieniu wykonawców których oferty zostały poprawione.

W przypadku gdy w Formularzu Oferty cena zostanie wyrażona cyfrowo odmiennie niż wyrażona słownie – za obowiązującą zostanie uznana cena wynikająca z Formularza cenowego.

3)Zbada złożone oferty w celu ustalenia czy nie podlegają odrzuceniu na podstawie n/w przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy Pzp i odrzuci ofertę jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych, a w szczególności  z Cz. III; VI SIWZ.

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia,

- zawiera  błędy w obliczaniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych,

- wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy,

- przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa a bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4) dokona oceny ofert na podstawie kryteriów następujących kryteriów w celu ustalenia która oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.

| Kryterium Cena brutto (C) | 60 % |
| --- | --- |
| Kryterium Okres udzielonej gwarancji powyżej 36 m-cy max 60 m-cy (G) | 40 % |

Ocena kryterium „ C”   zostanie dokonana przez Komisję Przetargową na podstawie informacji zamieszczonej w Formularzu Oferty przy zastosowaniu wzoru:

C  = C min / C of x 60% x 100

gdzie:

C min – najniższa cena spośród złożonych ofert

C of – cena w badanej ofercie

60% – procentowe znaczenie kryterium „ceny”,

100 – wskaźnik stały,

Ocena kryterium „ G”  zostanie dokonana przez Komisję Przetargową na podstawie podanych przez Wykonawcę w Formularzu Oferty informacji dot. długości okresu gwarancji ponad 36 m-cy (oferta z okresem gwarancji przekraczającym 60 m-cy oceniona zostanie tak jak oferta w której zaoferowano okres gwarancji 60 m-cy) przy zastosowaniu wzoru.

G = G OF / G max  x 40% x 100

gdzie:

- GOF – okres udzielonej gwarancji w ocenianej ofercie powyżej 36 m-cy

- Gmax– najdłuższy okres udzielonej gwarancji wśród złożonych ofert – max 60 m-cy

- 40% – procentowe znaczenie kryterium „ gwarancja”,

- 100 – wskaźnik stały,

Ostateczna ocena każdej oferty zostanie  dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych na podstawie wzoru:

OC = C+G

5) Przeanalizuje złożone przez Wykonawcę którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą  oświadczenia: o spełnieniu warunków udziału załącznik nr 3 do SIWZ i braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 4 do SIWZ  – w przypadku wątpliwości lub braków wezwie do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia a w przypadku bezskuteczności wykluczy wykonawcę z postępowania.

6)Wezwie wykonawcę którego oferta została oceniona najwyżej do dostarczenia w terminie 5 dni od przekazania wezwania  dokumentów wskazanych w Cz. VII SIWZ. W przypadku wątpliwości lub braku wezwie wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia a w przypadku bezskuteczności wykluczy wykonawcę.

6) W przypadku wykluczenia w/w procedura zostanie powtórzona w odniesieniu do kolejnego wykonawcy w rankingu ofert

7)Oferta złożona przez wykonawcę który spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu oraz, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą.

8) Zamawiający poinformuje wykonawców o:

### a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę i wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności

d) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

9). Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, z podaniem nazwy albo imienia i nazwiska, siedziby wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację zostanie umieszczone na stronie www.bip.skomlin.akcessnet.net

2.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.Wykonawca którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy ma obowiązek przedstawić zamawiającemu kosztorys ofertowy.

2. Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami Cz. XVII SIWZ.

3. Przedłożyć  polisę potwierdzającą zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności stanowiącej przedmiot zamówienia i obejmującą okres  realizacji przedmiotowego zamówienia

XVI. Umowa o udzielenie zamówienia

1.Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów opisanych w Cz. XIV SIWZ.

2.Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

3. Umowa -zostanie zawarta w formie pisemnej:

1)W terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  lub w terminie 10 dni jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

2) W przypadku gdy, w postępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta lub upłynął termin na wniesienie odwołania  lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienia kończące postępowanie odwoławcze możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

5. Istotne dla stron postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi  załącznik Nr 10 do SIWZ.

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 1Ustawy Pzp a w szczególności w przypadku:

1)Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych – zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia.

2) Niedopuszczania do ich wykonywania robót przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania– zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia.

3) Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami – zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia.

4) zmiany osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacja przedmiotu umowy

5) Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby powoływał się  wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu po uprzednim wykazaniu przez wnioskującego o zmianę Wykonawcę  iż nowy  podwykonawca lub sam wykonawca spełnia warunki udziału.

6) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy którego nie wskazano wcześniej w ofercie.

7) Zmiany, w okresie trwania umowy:

7.1  stawki podatku VAT,

7.2 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej  stawki godzinowej określonej właściwymi przepisami

7.3 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

7.4  zamiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

8) Przekształcenie firmy Wykonawcy tj. zmiana nazwy firmy, adresu siedziby tzw. sukcesja naturalna

9) Ujawnienie w toku realizacji zamówienia  błędnie zinwentaryzowanych instalacji które mogę skutkować nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy – zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia.

10)Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 umowy.

11) Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są "robotami zaniechanymi". Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 5 ust. 4 umowy.

12) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku gdy ich zastosowanie :

a) spowoduje obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

b) spowoduje poprawienie parametrów technicznych;

c) wynikać będzie  z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

12) Zmiany, o których mowa w § 1 ust.4, 5 i 6 umowy muszą być dokonanie w drodze aneksu po uprzednim uzgodnieniu z z projektantem.

13) Zamiany, o których mowa w § 1 ust. 4 i 6 umowy nie mogą spowodować zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy.

14) W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania.

Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot umowy, a więc robót o których mowa w § 1 umowy, może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w § 5 pkt.5 umowy odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia:

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 8a) umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” § 3 ustęp 3 umowy, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

1. ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;

2. w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania;

3. podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

4. W przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w  dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy – zamawiający dokona zmiany dokumentacji projektowej oraz wydłuży czas realizacji zamówienia.

5. W przypadku konieczności realizacji robót w sposób wynikający z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego - zamawiający może dokonać zmiany czasu realizacji zamówienia.

6. Bez ograniczeń dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne umowy rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postepowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno- organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno- prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, zmiany harmonogramu niepowodujące zmiany terminu zakończenia realizacji zamówienia.

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany wnieść  przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego jej wykonania w wysokości 6% ceny  całkowitej brutto podanej w ofercie w zaokrągleniu do pełnych złotych  robót budowlanych.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U Dz. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w  formie:

1) w wekslach z poręczeniem banku,

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

5. Zabezpieczenie  wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizje bankowe za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

6. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- Zamawiający zwróci70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonanie.

- Pozostałą kwotę – 30 %nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Wykonawcom, oraz innym podmiotom jeżeli ma on lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej:

1) odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenie oferty odwołującego;

- sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu VI Ustawy Pzp - art. od 179 do 198g.)

XIX. Postanowienia końcowe

1.Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia,

2) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji złożone przez wykonawcę którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą nie podlegają udostępnieniu na rzecz innych uczestników postępowania.

2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1) Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek wykonawcy .

2) W przypadku protokołu gdy z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

3. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.

4.Bez zgody Zamawiającego wykonawca  w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa firmy (wykonawcy)..................................................................................................

........................................................................................................................................ z siedzibą:

miejscowość: ................................................................. , ulica:................................,

nr.............lokal:....................,

województwo: .............................., powiat:......................,

kod:............,poczta:.............................,

Nr telefonu/faksu ............................................................................................,

Poczta elektroniczna  (e-mail ) ...............................................................................,

Strona internetowa: .................................................................................................,

NIP/ PESEL......................................................................................................................,

REGON...............................................................................................................,

Wpisany do:

- Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie …………………………………. pod nr……………………………………

- Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej

1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia pod nazwą:  „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków miejscowościach Wróblew i Bojanów".

za:

Cenę netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT 23%  .................................................................................................zł

( słownie: ............................................................................................................  )

Cenę brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

w tym:

ETAP I

Cena netto ……………………………………………………………………………………………………………..zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………./100zł)

Podatek VAT 23% …………………………………………………………………………………………………….zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………….…/100zł)

Cena brutto ……………………………………………………………………………………………………………..zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………./100zł)

ETAP II

Cena netto ……………………………………………………………………………………………………………..zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………./100zł)

Podatek VAT 23% …………………………………………………………………………………………………….zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………….…/100zł)

Cena brutto ……………………………………………………………………………………………………………..zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………./100zł)

Wskazana cena oferty brutto uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i jest  wynagrodzeniem ryczałtowym, którego definicję określa art. 632  Kodeksu cywilnego i została obliczona na podstawie Dokumentacji projektowej.

2. Termin wykonania zamówienia:  do dnia 26lutego 2021r.

w tym:

ETAP I  do dnia 31 sierpnia 2020r

ETAP II do dnia 26 lutego 2021r

3. Zobowiązujemy się udzielić  Zamawiającemu gwarancji  na okres …………. miesięcy od dnia zakończenia realizacji zadania i podpisania protokołu końcowego.

Uwaga: Minimalny okres udzielonej gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy. Brak wpisu dot. długości gwarancji w druku OFERTA będzie traktowany przez zamawiającego jako 36 miesięczny okres gwarancji.

4. Funkcję kierownika budowy będzie pełnił: …………………………………….............................................................. . Posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

4.1. Funkcję kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych będzie pełnił:……………………………………............................................................ .

4.2 Funkcję kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami drogowymi będzie pełnił: ………………………………………………………………………………………

5.Termin płatności faktur -  30 dni od dnia złożenia prawidłowo sporządzonej faktury.

6.Pełnomocnik

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon............................................................................................................

jest umocowany   do reprezentowania w postępowaniu - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

7.Oświadczenia dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2)Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się i  akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy załączony do SIWZ oraz wszystkie warunki wykonania zamówienia  określone w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej oraz że zapoznaliśmy się z  warunkami, miejscem realizacji zamawianych robót oraz zdobyliśmy niezbędne informacje do prawidłowego przygotowania oferty.

3)Oświadczam/y, że wykonam/y roboty budowlane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z technologią robót i rozwiązaniami konstrukcyjnymi zawartymi w przekazanej dokumentacji.

4) Oświadczam/y, że spełniam/y wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w  SIWZ.

5) Wadium w kwocie ….......................…………..  zostało wniesione w dniu ..................................     formie:........................................................................................

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto:

..........................................................................................................................................

lub na adres: ....................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi w okolicznościach, o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5      Jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi w   okolicznościach, o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust.5 ustawy Prawo zamówień    publicznych.

7) W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie .................................... zgodnie z warunkami ustalonymi w Cz. XVII SIWZ  oraz  wzorze umowy.                                                                               Jesteśmy świadomi, że 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie  rękojmi za wady, na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu bez usterek i wad.

8)podpisania umowy  przedłożymy zamawiającemu kosztorys opracowany metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867).

9.W sprawie podpisania umowy oraz ustaleń w trakcie realizacji zamówienia należy skontaktować się z : ...................................................................... (należy podać imię i nazwisko reprezentanta Wykonawcy)

10.Informujemy, że zgodnie  z art. 36b ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zlecimy podwykonawcom wykonanie n/w części przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Określenie powierzonej części Zamówienia | Nazwa(firma)podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

11. oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

12. Oświadczamy, że informacje zamieszczone w „FORMULARZU OFERTY są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

13. Zobowiązujemy się do dostarczenia na wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego oznaczonym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału wskazanych w Cz. VII SIWZ

14.Oferta niniejsza wraz z załącznikami została złożona na ……… stronach kolejno ponumerowanych – łącznie z dokumentami wymienionymi w Cz. XI.3 SIWZ

15. Podajemy adres strony internetowej, na której są dostępne w formie elektronicznej: odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP; ..............................................................................................................  .

16.Integralną  część oferty stanowią następujące dokumenty:

1) Formularz cenowy – wg. załącznika nr 2 do SIWZ

2) Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału –  wg. załącznika nr 3 do SIWZ

3) Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia - wg. załącznika nr 4 do SIWZ

4) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat - wg. załącznika nr 6 do SIWZ - dostarczony na wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym dokumentów.

5) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za kontrole jakości i kierowanie robotami budowlanymi - wg. załącznika nr 7 i 8 do SIWZ - dostarczony na wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym dokumentów.

6) Dowód wniesienia wadium.

7) .......................................................................

8) .......................................................................

9) .......................................................................

| …………….……. dnia …… r | ……………………………………………………………… Podpis:- imię nazwisko ,stanowisko podstawa reprezentacji |
| --- | --- |

Załącznik nr 2 do SIWZ

Wykonawca:

……………………………………………….........

Adres………………………………………........

NIP…………………………………………........

KRS ……………………………………….........

## FORMULARZ CENOWY

„ Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów".

| Lp. | Zakres robót | Całkowita wartość netto(zł) | Podatek VAT 23% (zł ) | Całkowita wartość brutto w zł (w.3+4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków -Etap I |
| I. | Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej |  |  |  |
| 1 | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe |  |  |  |
| 2 | Roboty odtworzeniowe |  |  |  |
| 3 | Roboty ziemne |  |  |  |
| 4 | Roboty montażowe |  |  |  |
| 5 | Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia |  |  |  |
| II. | Przyłącza do granic posesji |  |  |  |
| 1 | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe |  |  |  |
| 2 | Roboty odtworzeniowe |  |  |  |
| 3 | Roboty ziemne |  |  |  |
| 4 | Roboty montażowe |  |  |  |
| 5 | Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia |  |  |  |
| III. | Przyłącza od granic posesji do pierwszej studzienki |  |  |  |
| 1 | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe |  |  |  |
| 2 | Roboty odtworzeniowe |  |  |  |
| 3 | Roboty ziemne |  |  |  |
| 4 | Roboty montażowe |  |  |  |
| 5 | Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia |  |  |  |
| IV. | Przepompownia |  |  |  |
| 1 | Przepompownia P8 |  |  |  |
| 1.1 | Roboty ziemne wraz z montażem przepompowni |  |  |  |
| 1.2 | Roboty ziemne wraz z ogrodzeniem przepompowni |  |  |  |
| 1.3 | Instalacje elektryczne |  |  |  |
| 1.3.1 | Wewnętrzne linie kablowe |  |  |  |
| 1.3.2 | Oświetlenie terenu |  |  |  |
| 1.3.3 | Wykonanie wymaganych odrębnymi przepisami pomiarów przed zgłoszeniem zakończenia wykonania instalacji elektrycznych do odbioru |  |  |  |
|  | OGÓŁEM WARTOŚĆ ETAPU I |  |  |  |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami - Etap II |
| I | Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej |  |  |  |
| 1. | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe |  |  |  |
| 2. | Roboty odtworzeniowe |  |  |  |
| 3. | Roboty ziemne |  |  |  |
| 4. | Roboty montażowe |  |  |  |
| 5. | Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia |  |  |  |
| II | Przyłącza do granic posesji |  |  |  |
| 1. | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe |  |  |  |
| 2. | Roboty odtworzeniowe |  |  |  |
| 3. | Roboty ziemne |  |  |  |
| 4. | Roboty montażowe |  |  |  |
| 5. | Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia |  |  |  |
| III | Przyłącza od granic posesji do pierwszej studzienki |  |  |  |
| 1. | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe |  |  |  |
| 2. | Roboty odtworzeniowe |  |  |  |
| 3. | Roboty ziemne |  |  |  |
| 4. | Roboty montażowe |  |  |  |
| 5. | Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia |  |  |  |
|  | OGÓŁEM WATOŚĆ ETAPU II |  |  |  |
| IV | RAZEM WARTOŚĆ ETAPU I i II |  |  |  |

Słownie (netto) ....................................................................................................................

Podatek VAT słownie: ........................................................................................................

Słownie (brutto ) .................................................................................................................

Cena powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia obliczone w kosztorysach uproszczonych zgodnie z Cz. XII SIWZ – Opis sposobu obliczania ceny.

Zgodnie z decyzją uzyskaną z Powiatowego Zarządu Dróg - wykonawca nie ma obowiązku odtworzenia nawierzchni jezdni na całej jej szerokości (tym samym w kalkulacji ceny oferty należy uwzględniać tylko prace związane z odwożeniem nawierzchni w miejscach w który została ona usunięta przez Wykonawcę).

Wyliczoną wartość zamówienia z  poz. OGÓŁEM  należy przenieść do Formularza ofertowego.

| …………….……. dnia …… r | ……………………………………………………………… Podpis:- imię nazwisko ,stanowisko podstawa reprezentacji |
| --- | --- |

Załącznik Nr 3 do SIWZ

| Wykonawca: ……………………………………………… Adres………………………………………. NIP…………………………………………. KRS ……………………………………….. | Zamawiający: Gmina Skomlin ul.Trojanowskiego 1 98-346 Skomlin |
| --- | --- |

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „ Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów etap I i II".

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu – Cz. III i Cz. VI SIWZ.

| …………….……. dnia …… r | ……………………………………………………………… Podpis:- imię nazwisko ,stanowisko podstawa reprezentacji |
| --- | --- |

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Cz. VI SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………....................................................................................................................................................................., w następującym zakresie: …………………………………………………………...................................................................................... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

| …………….……. dnia …… r | ……………………………………………………………… Podpis:- imię nazwisko ,stanowisko podstawa reprezentacji |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

| …………….……. dnia …… r | ……………………………………………………………… Podpis:- imię nazwisko ,stanowisko podstawa reprezentacji |
| --- | --- |

Załącznik nr 4 do SIWZ

| Wykonawca: ……………………………………………… Adres………………………………………. NIP…………………………………………. KRS ……………………………………….. | Zamawiający: Gmina Skomlin ul.Trojanowskiego 1 98-346 Skomlin |
| --- | --- |

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach  Wróblew i Bojanów" prowadzonego przez Gminę Skomlin oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

| …………….……. dnia …… r | ……………………………………………………………… Podpis:- imię nazwisko ,stanowisko podstawa reprezentacji |
| --- | --- |

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust.5 ustawy Pzp.) Jednocześnie oświadczam, że w związku z w.w okolicznością, na podstawie art. 24 ust.8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

| …………….……. dnia …… r | ……………………………………………………………… Podpis:- imię nazwisko ,stanowisko podstawa reprezentacji |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu: „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów" tj.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Nie zachodzą podstawy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

| …………….……. dnia …… r | ……………………………………………………………… Podpis:- imię nazwisko ,stanowisko podstawa reprezentacji |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY KTÓREMU POWIERZONE ZOSTANIE WYKONANIE CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oświadczam, że w stosunku do następujących podmiotów, którym zostanie powierzone wykonanie części przedmiotu zamówienia w postępowaniu: „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów" tj.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Nie zachodzą podstawy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDACEGO PODMIOTEM NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……........................................................

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

| …………….……. dnia …… r | ……………………………………………………………… Podpis:- imię nazwisko ,stanowisko podstawa reprezentacji |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

| …………….……. dnia …… r | ……………………………………………………………… Podpis:- imię nazwisko ,stanowisko podstawa reprezentacji |
| --- | --- |

Załącznik nr 5 do SIWZ

| Wykonawca: ……………………………………………… Adres………………………………………. NIP…………………………………………. KRS ……………………………………….. | Zamawiający: Gmina Skomlin Ul. Trojanowskiego 1 98-346 Skomlin |
| --- | --- |

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI ZAMAWIAJĄCEGO ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH

DO WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU

w trybie art. 22a Ustawy Pzp - Prawo zamówień publicznych.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów".

oświadczam, co następuje:

1)zobowiązuję się do oddania na rzecz: ………………………………………………………………(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby) na okres (wskazać okres na jaki udostępniany jest zasób)

n/w  zasób (zasoby) :

zdolności techniczne, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie

zasoby finansowe lub sytuację ekonomiczną

W przypadku nie udostępnienia zasobów finansowych lub sytuacji ekonomiczne przyjmuję na siebie solidarną odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia zasobów.

| …………….……. dnia …… r | ……………………………………………………………… Podpis:- imię nazwisko ,stanowisko podstawa reprezentacji |
| --- | --- |

Do zobowiązania należy załączyć dokumenty określające:

* Zakres udostępnianych zasobów: ……………………………………………………………………………………

………………………………................................... (określić zakres dostępnych wykonawcy zasobów)

* Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia ……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………(wskazać formę)

* Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

* Czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane których wskazane zdolności dotyczą:………………………………………………………….......................................... .

* Zobowiązuję się do przedstawienia na wezwanie wykonawcy w celu przedłożenia Zamawiającemu dokumentów wymienionych w Cz. VI SIWZ

Uwaga! Powyższe zobowiązanie musi zostać podpisane przez podmiot udostępniający lub jego upełnomocnionego  przedstawiciela zasób i złożone  w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie

Załącznik Nr 6 do SIWZ

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH

5 LAT

(spełniających wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia)

| Lp. | Rodzaj robót | Wartość wykonanych robót (brutto) w PLN | Data i miejsce wykonywania robót. | Odbiorca - Inwestor ( Nazwa i adres ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Wykonawca winien przedstawić wykonanie zrealizowanych robót, ściśle według wzoru. W  kol. 2 należy zamieścić informację potwierdzająco że wykonane wcześniej kontrakty obejmowały wykonanie robót lub świadczeń określnych w Rozdz. VI pkt 2 lit. c1 a w kol. 4 należy podać datę (dzień, m-c, rok) rozpoczęcia i zakończenia robót.

| …………….……. dnia …… r | ……………………………………………………………… Podpis:- imię nazwisko ,stanowisko podstawa reprezentacji |
| --- | --- |

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………

Adres……………………………………….

NIP………………………………………….

KRS ………………………………………..

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA ODPOWIEDZIALNYCH ZA KONTROLĘ JAKOŚCI I KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI

(spełniających wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia)

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe- Nr uprawnień budowlanych wraz z ich szczegółowym zakresem oraz data wydania uprawnień i nazwą organu, który je nadał, doświadczenie i wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie dysponowania osobą, np.: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, zobowiązanie innych podmiotów do oddania osoby do dyspozycji wykonawcy. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  | Kierownik budowy |  |
| 2. |  |  | Kierownik robót elektroinstalacyjnych |  |
| 3 |  |  | Kierownik robót drogowych |  |

Uwaga: Do wykazu należy załączyć oświadczenie wykonawcy na temat kwalifikacji kadry kierowniczej.

Wykonawca winien wypełnić załącznik ściśle według wzoru. W  kol. 3  należy zamieścić informację potwierdzającą że wskazana osoba kierowała wcześniej robotami obejmującymi zakres robót lub świadczeń określnych w Roz. VI pkt 2  lit. c2

| …………….……. (miejscowość), dnia …… r. | ……………………………………………………………… Podpis:- imię nazwisko ,stanowisko podstawa reprezentacji |
| --- | --- |

Załącznik nr 8 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………

..................................................

Adres……………………………………….

NIP………………………………………….

KRS ………………………………………..

OŚWIADCZENIE

DOTYCZACE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH KADRY KIEROWNICZEJ WYKONACY

# Niniejszym oświadczam/y, że osoby Kierownik budowy oraz kierownicy robót  posiadają - uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 1186) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 830) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów do kierowania robotami budowlanymi w w/w specjalnościach albo których kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65).

| …………….……. (miejscowość), dnia …… r. | ……………………………………………………………… Podpis:- imię nazwisko ,stanowisko podstawa reprezentacji |
| --- | --- |

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………

..................................................

Adres……………………………………….

NIP………………………………………….

KRS …………………………………………

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownia ścieków w miejscowościach Bojanów i Wróblew”

oświadczam, że:

- z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu  nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, z późn. zm.)*:

- wspólnie z ……………………………………………………………………………… należę do tej samej  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, z późn. zm.) i przedkładam niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu *:

- ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

________________ dnia ___ ___   __________ r.

...........................................                                                           ..........................................................            (pieczątka  Wykonawcy)                                                                              (podpis  Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 10 do SIWZ

UMOWA  NR ZP.272.  .2020

Zawarta w dniu …………………………………………  pomiędzy Gminą Skomlin, z siedzibą w Skomlinie ul. Trojanowskiego 1  98-346 Skomlin, zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez:

Grzegorza Marasa –  Wójta Gminy Skomlin

przy kontrasygnacie: Jadwigi Madei – Skarbnika Gminy Skomlin

NIP    832-197-16-51                         REGON 730934737

zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą…………………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP   ………………………………………………………………..

REGON …………………………………………………………… ,

prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG RP , KRS   reprezentowanym przez:

................... –  ………………………………………………………...

zwanym dalej Wykonawcą,

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu…………………   r. pod Nr………………………….  , o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ).

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej  wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów".

2.1. Zakres robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów – etap I

* sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonana  z rur PVC litych Ø 200/5,9 mm. L –  2.885,1 m,

* przepompownia ścieków P8 – 1 szt

* przyłącza kanalizacyjne do granic posesji z rur PVC fi 160/4,7 mm  : L – 429,5 m – 104 szt

* przyłącza kanalizacyjne od granicy posesji do pierwszej studzienki na posesji z rur PCV Ø 160mm/4,7mm : L -  255,60 m - 61 szt

Etap I obejmuje działki nr : 377,311, 48, 208, 1, 168, 23, 26, 29, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 128, 133, 134, 136, 137, 138, 142, 146/2, 153, 166, 169, 178, 181/5, 181/3, 188, 192, 193, 207 – obręb Bojanów, 578/1, 579, 580, 930, 931, 991, 932, 995, 934, 998, 1000, 938/2, 1001, 1002, 1004, 1005, 1008, 1009/1, 949, 950, 951, 1012, 952, 953, 955, 1017, 957, 958, 959, 960, 966, 967, 1028, 969, 972 – obręb Wróblew, 1584, 2174 – obręb Skomlin,  642, 643, 300 – obręb Toplin, 68, 102 – obręb Zbęk i Złota Góra

2.2 Zakres robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w miejscowościach Wróblew – etap II

* sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonana  z rur PVC litych Ø 200/5,9 mm. L –  2.883,1 m,

* przyłącza kanalizacyjne do granic posesji z rur PVC fi 160/4,7 mm  : L – 643,7 m – 65 szt

* przyłącza kanalizacyjne od granicy posesji do pierwszej studzienki na posesji z rur PCV Ø 160mm/4,7mm : L -  321,10 m - 78 szt

Etap II obejmuje działki: 97 – obręb Zbęk i Złota Góra, 1244, 1245, 1110, 1076, 1032, 583, 1033, 1108, 1035, 1109, 1036, 1112, 1038, 1040, 1042, 1116, 1043, 1048, 1122, 1049, 1052, 1054, 1056, 1129, 1057, 1058, 1061/1, 1134, 1061/2, 1135/1, 1138, 1062, 1141, 1142, 1068/2, 1145, 1146, 1208, 1210, 1546/2, 1546/1, 1548, 1550, 1211, 1551, 1552, 1553, 1554, 1556, 1557, 1558, 1560, 1224, 1225, 1565/1, 1566, 1568, 1228, 1572, 1230, 1231, 1232, 1574, 1233, 1234, 1575, 1235, 1576, 1238, 1577, 1579, 1239, 1240, 1241, 1580, 1242, 1583, 1188/2, 1317, 1243 – obręb Wróblew,

3. Roboty zostaną wykonane wg. załączonej  dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami , a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonanie przedmiotu umowy określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Zasady rozliczenia tych robót znajdują się w §5 ust. 4 umowy, dotyczącym wynagrodzenia.

6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku gdy ich zastosowanie :

a) spowoduje obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

b) spowoduje poprawienie parametrów technicznych;

c) wynikać będzie  z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

7. Zmiany, o których mowa w § 1 ust.4, 5 i 6 umowy muszą być dokonanie w drodze aneksu po uprzednim uzgodnieniu z  projektantem.

8. Zamiany, o których mowa w § 1 ust. 4 i 6 umowy nie mogą spowodować zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy.

§2

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego:

- dostarczenie w 1 egzemplarzu dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy;

- przekazanie kopii dokumentu uprawniającego do rozpoczęcia robót budowlanych wraz z Dziennikiem budowy w dniu przekazania placu budowy;

- dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy;

- zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego przedmiot umowy;

- dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę.

2. Obowiązki Wykonawcy:

- prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami wykonania oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami;

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie odbioru każdego etapu obejmującego przedmiot umowy;

- zorganizowanie placu budowy i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy;

- współpraca ze służbami Zamawiającego;

- prowadzenie Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń;

- umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;

- przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentów łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego;

- zgłaszanie robót podlegających zakryciu do odbioru;

- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;

- zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami;

- zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych;

- utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac;

- Utrzymania płynności ruchu drogowego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru robót. Nie dopuszcza się nawet czasowego wyłączenia ruchu na przebudowywanym odcinku drogi.

- likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż do dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu następujących dokumentów:

a)Wykonawca którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy ma obowiązek:

- Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami Cz. XVII SIWZ.

- Przedłożyć  polisę potwierdzającą zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności stanowiącej przedmiot zamówienia i obejmującą okres  realizacji przedmiotowego zamówienia

- Opracować i przekazać Zamawiającemu  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzony zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz.U. z 2003 r. Nr 120,poz 1126 ). Przekazanie planu BIOZ winno nastąpić najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.

- przedłożyć kosztorys  ofertowy dla każdego etapu uwzględniającego ceny czynników produkcyjnych (R,M,S,Ko,Z ). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc  w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy. Będzie on także podstawą do rozliczenia "dodatkowych robót budowlanych" wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego  w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie  art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Szczegółowo zostało to opisane w § 5 niniejszej umowy.

3. Przedstawiciele stron:

- Wykonawca wyznacza jako:

- kierownika budowy Pana/ią .........., legitymującego się uprawnieniami w specjalności instalacyjnymi w zakresie sieci i instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wykonawczymi do prowadzenia prac objętych umową

- kierownika robót Pana/ią .........., legitymującego się uprawnieniami w specjalności instalacyjnymi w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wykonawczymi do prowadzenia prac objętych umową

- kierownika robót Pana/ią …………., legitymującą się uprawnieniami w specjalności drogowej do prowadzenia prac objętych umową

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego: Pana/ą ………………………….

- Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.

§3

Termin wykonania

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego przedmiotu umowy do dnia 26 lutego 2021 r, w tym:

Etap I –  wykonanie do 31 sierpnia 2020r

Etap II – wykonanie do 26 lutego 2021r

2. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego dla każdego z wyszczególnionego w pkt.1 etapu , o których mowa w § 4 niniejszej umowy.

§4

Odbiory

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbiorów końcowych będzie bezusterkowe wykonanie całości danego etapu objętego niniejszą umową, potwierdzone odpowiednio protokołem odbioru końcowego dla danego etapu. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.

2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym, że odbiór tych robót nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 3 dni robocze

3. Odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi pisemnie lub telefonicznie Inspektorowi nadzoru, który dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak, aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy.

4. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje czynności odbioru. Wykonawca traci jednak prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.

5. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

6. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:

- nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy;

- ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru.

O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

7. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin, fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad;

- nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

  - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w §9 niniejszej umowy,

  - w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

10. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda wykonania badań w celu sprawdzenia jakości materiałów lub wykonanych prac, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§5

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie prac określonych w niniejszej umowie w §1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy   wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632  Kodeksu cywilnego w wysokości:

PLN brutto……………………… (słownie:………………………………………………….  /100 złotych)

w tym 23% podatku VAT w wysokości ………………………. PLN, (słownie:…….  /100 złotych)

cena netto:  …………………………….PLN (słownie: ………………………………………../100 złotych)

W tym:

Etap I:

………………………………… zł netto  (słownie: ………………………………………………… /100 złotych)

………………………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………….. /100 złotych)

23% VAT …………….…….zł (słownie: ……………………………..……………………………. /100 złotych)

Etap II:

…………………..…………...zł netto (słownie: ……………………………………………………/100 złotych)

…………………………………zł brutto  (słownie: ……………………………….……………….../100 złotych)

23% VAT …………………..zł (słownie: ……………………………………………………………/100 złotych)

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w ofercie Wykonawcy i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje również m.in. koszt obsługi geodezyjnej i wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

3. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wysokości wynagrodzenia przedstawionego w ust. 1, za wyjątkiem okoliczności zawartych w §10 ust.1pkt 6 i 10.

4. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) sposób obliczenia kwoty, która nie będzie wypłacona Wykonawcy, będzie następujący:

- w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie ofertowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu umowy;

- w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w kosztorysie ofertowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego stosunku niewykonanych robót i odliczone od ogólnej wartości przedmiotu umowy, w przypadku gdy ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny, dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę w oparciu o KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonego przez Zamawiającego.

5. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie  art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie„ dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania.

5.1. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, a więc robót o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu. Podstawą do podpisania umowy będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

5.2. Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie  art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia:

a)ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 2 ust. 2, pkt. 14a) niniejszej umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru;

b)w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a”  niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i  Zamawiającego.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

1)	ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;

2)	w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania;

3)	podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach,  zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

§6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń służących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wynikających bądź z treści umowy bądź z przepisów prawa, w tym także roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz w celu zabezpieczenia roszczeń służących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy z tytułu udzielonej Zamawiającemu gwarancji jakości, Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zwane dalej: „zabezpieczeniem”) w kwocie stanowiącej 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 pkt. 1 umowy, w wysokości …………   PLN (słownie: ………………………………………………………… 00/100 złotych).

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: ...........................................

3. W trakcie trwania umowy Wykonawca jest uprawniony zmienić formę zabezpieczenia na jedną lub kilka form, określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia może zostać dokonana przez Wykonawcę z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. W przypadku zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje będą wystawione jako gwarancje: bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wniesione w formie poręczenia.

4. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy zabezpieczenie w jakiejkolwiek części utraci swoją ważność albo zostanie pomniejszone z przyczyn innych niż zwrot zabezpieczenia, wówczas Wykonawca niezwłocznie uzupełni zabezpieczenie do kwoty określonej w umowie. Do tego czasu Zamawiający może się powstrzymać od zapłaty wynagrodzenia, co nie będzie traktowane jak zwłoka lub opóźnienie Zamawiającego.

6. Jeżeli zabezpieczenie w jakiejkolwiek części utraci swoją ważność albo zostanie pomniejszone z przyczyn innych niż zwrot zabezpieczenia, przed upływem terminu zapłaty ostatniej płatności na rzecz Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony zatrzymać z płatności należnych Wykonawcy kwotę równą kwocie brakującego Zabezpieczenia.

7. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w sposób następujący:

- 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone po odbiorze przedmiotu umowy i po usunięciu wad i usterek poodbiorowych – w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru lub daty usunięcia usterek;

- 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

8. Jeżeli, którekolwiek z roszczeń, które zabezpiecza zabezpieczenie stanie się wymagalne, wówczas Zamawiający jest uprawniony zaspokoić to roszczenie z zabezpieczenia, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na zadośćuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu się z zabezpieczenia Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę

§7

Warunki płatności

1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie na podstawie faktur częściowej i końcowej za wykonanie etapów I i II, które wykonawca wystawi na podstawie bezusterkowych protokołów odbioru częściowego i końcowego zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Wykonawca wystawi faktury dla:

Nabywcy: Gmina Skomlin, ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin, NIP 832- 197- 16 -51

Odbiorcy: Gmina Skomlin, ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin, NIP 832- 197 -16 -51

2.  Faktura  będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

3. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy Nr ……………………………………………………………………………………………………………………

4.  Do każdej faktury , Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) dokument o nazwie: „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej faktury nr……….. z dnia ……………………………. Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom musi być równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (za wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów o podwykonawstwo. Do wykazu należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających dokonanie przez Wykonawcę przelewu wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury.

5. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 9 umowy będą potrącane z faktury Wykonawcy.

§8

Gwarancja i rękojmia

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi…………lat licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela ……………  miesięcznej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystąpienia. Zgłoszenie zostanie dokonane pisemnie na adres lub telefonicznie – zgodnie z danymi wskazanymi przez Wykonawcę w ofercie.

5. Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszoną wadę na własny koszt.

6. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia.

7. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem jak w ustępie 4 i nie wykluczające eksploatacji obiektu Wykonawca usunie w terminie 30 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

8. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy Zamawiający może udzielić innych niż w ustępach 4 i 5 terminów usunięcia wad.

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 14 dni, będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy ze środków zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego w §6 umowy lub poprzez wystawienie noty obciążającej.

10. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzania na piśmie przez Wykonawcę i Zamawiającego.

§9

Kary umowne

1. Poza przypadkami przewidzianymi w §12 ust. 23 i w §13 ust. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy;

- za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

§10

Zmiana postanowień umowy

1.  Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian treści zawartej umowy, w tym terminu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty w następujących sytuacjach:

1)Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych – zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia.

2) Niedopuszczania do ich wykonywania robót przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania– zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia.

3) Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami – zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia.

4) zmiany osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacja przedmiotu umowy

5) Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby powoływał się  wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu po uprzednim wykazaniu przez wnioskującego o zmianę Wykonawcę  iż nowy  podwykonawca lub sam wykonawca spełnia warunki udziału.

6) Powierzenia podwykonawcy uprzednio nie wskazanemu w Formularzu oferty wykonania części zamówienia nie stanowiącej kluczowej części zamówienia.

7) Ustawowej zmiany, w okresie trwania umowy, stawki podatku od towarów i usług; wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne , zamiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – zamawiający na wniosek Wykonawcy skoryguje wynagrodzenie brutto za roboty wykonane po dniu od którego będzie obowiązywała zmiana..

8) Przekształcenie firmy Wykonawcy tj. zmiana nazwy firmy, adresu siedziby tzw. sukcesja naturalna

10) Ujawnienie w toku realizacji zamówienia  błędnie zinwentaryzowanych instalacji które mogę skutkować nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy – zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia.

11)Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 umowy.

12) Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są "robotami zaniechanymi". Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 5 ust. 4 umowy.

13) W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania.

14) Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot umowy, a więc robót o których mowa w § 1 umowy, może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w § 5 pkt.5 umowy odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia:

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 8a) umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” § 3 ustęp 3 umowy, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

1. ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;

2. w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania;

3. podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

4. W przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w  dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy – zamawiający dokona zmiany dokumentacji projektowej oraz wydłuży czas realizacji zamówienia.

5. W przypadku konieczności realizacji robót w sposób wynikający z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego - zamawiający może dokonać zmiany czasu realizacji zamówienia.

6. Bez ograniczeń dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne umowy rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postepowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno- organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno- prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, zmiany harmonogramu niepowodujące zmiany terminu zakończenia realizacji zamówienia.

§11

Cesja wierzytelności

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy, na osoby trzecie.

§12

Podwykonawcy

1. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne Podwykonawcy, za działanie, którego bierze pełną odpowiedzialność. Umowa z Podwykonawcą powinna być zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcę.

3.  Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

4. Zlecenie Podwykonawcy części przedmiotu umowy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zleconej części robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za własne działanie i zaniechanie.

5. Podwykonawca powinien uczestniczyć w czynnościach odbioru końcowego.

6. Podwykonawca realizował będzie następującą część przedmiotu umowy:………………/ Nie dotyczy, firma (nazwa) Podwykonawcy:……………………………………/ Nie dotyczy

7. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, jeżeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

8. Wykonawca jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z Podwykonawcą lub projektu jej zmian.

9.. Zamawiający, w terminie 5 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub jej zmian lub sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo:

- nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy części przedmiotu umowy;

- gdy wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy będzie wyższa niż wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za część przedmiotu umowy powierzoną do realizacji Podwykonawcy;

- gdy okres gwarancji oferowany przez Podwykonawcę będzie krótszy niż okres gwarancji oferowany przez Wykonawcę.

10. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 5 dni uważa się za akceptację projektu umowy lub umowy przez Zamawiającego.

11. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13. Przepisy ust. 8–11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14. Powierzenie robót Podwykonawcy nie może zwiększyć wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w §5 niniejszej umowy.

15. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty, o którym mowa wyżej Zamawiający wstrzymuje kwotę należnego wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy w części równej kwocie wynikającej z nie przedstawionego dowodu zapłaty. Płatność będzie wstrzymana do czasu przedłożenia dowodu zapłaty. W takim przypadku nie biegnie termin określony na zapłatę należnego wynagrodzenia, a Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu odsetek za opóźnienie w uregulowaniu faktury.

16. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, przez Podwykonawcę faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy części przedmiotu umowy.

17. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. Zamawiający mocą niniejszej umowy dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy oraz o możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji.

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający:

- nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

21. W przypadku:

- zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego,

- zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,

- nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą zgłoszonych przez Zamawiającego lub innego naruszenia art. 6471 Kodeksu cywilnego,

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę.

22. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki;

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1 niniejszej umowy;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy;

- w przypadku wykonywania robót z udziałem Podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

§13

Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności

1. Wykonawca oświadcza że sam oraz jego podwykonawcy zatrudnią na podstawie umowy o pracę - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1666)  na stanowiskach robotniczych osób wykonujących n/w   czynności :

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, ziemne, odtworzeniowe,  zabezpieczające  – z wyłączeniem operatorów sprzętu

- roboty montażowe - układanie i montaż instalacji do odprowadzania ścieków

Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych oraz samozatrudnionych

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, lub Podwykonawcy w zakresie spełnienia  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 9 czynności a w szczególności do:

a) żądania w dowolnym momencie realizacji zamówienia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących te czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, czynności które wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy, lub podwykonawcy;

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów;

c) złożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy - umów o pracę  osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy zawierających imię i nazwisko osób, które wykonywać  będą czynności na rzecz zamawiającego, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu.

c) przedłożenia zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne  z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

d) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane  w pkt. 9 czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej pkt 2

2. Jeżeli w toku kontroli zostanie stwierdzony przez Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), fakt niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w dokumentach o których mowa wyżej ,Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

§14

Odstąpienie od umowy

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym i w §12 ust. 24 stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni po upływie wyznaczonego terminu bez dodatkowych wezwań,

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc, pomimo wezwania przez Zamawiającego do kontynuacji robót złożonego na piśmie - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni po upływie wyznaczonego terminu bez dodatkowych wezwań.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

  - Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powiadomienia o odbiorze,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu realizacji robót urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu realizacji robót;

- odkupienia materiałów, określonych w ust.3 pkt 4, po cenach przedstawionych w ofercie;

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 15

Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe, w stosunku do których Zamawiający jest administratorem w rozumieniu  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO).

2. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych, które powierza Wykonawcy do przetwarzania.

3. Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie i zgodnie z art. 28 RODO przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w niniejszej Umowie.

4. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy, w szczególności następujące dane osobowe, tj. imiona i nazwisko pracownika Zamawiającego, numer telefonu, adres e-mail, ………………………………………………………………………..

5. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

7. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych.

8. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

9. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa albo zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

10. W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

11. Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bezzwłocznie zgłasza je Zamawiającemu w ciągu 24 godzin.

12. Wykonawca zobowiązuje się:

- zachować w tajemnicy powierzone do przetwarzania dane osobowe zarówno w

okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu;

- dopuścić do przetwarzania danych osobowych jednie osoby upoważnione przez Wykonawcę;

- przetwarzać dane osobowe w Europejskim Obszarze Gospodarczym po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody od Zamawiającego.

13. Zamawiający ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy.

14. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy.

15. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni roboczych.

16. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

17. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Zamawiającego, chyba że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobom nieupoważnionym.

19. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Wykonawcy tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez urząd nadzorujący ochronę danych osobowych.

20. Personel Wykonawcy będzie świadczyć usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

21. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. Wszelkie koszty i roszczenia z tego tytułu obciążają Wykonawcę.

§16

Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

3. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego  i jeden dla Wykonawcy.

4. Załącznikami do umowy są:

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

2) Dokumentacja projektowa

3) oferta wykonawcy

4) oświadczenie podwykonawcy

5) oświadczenie dalszego podwykonawcy

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

…………………………………………………………                                       ………………………………………………

Kontrasygnata Skarbnika

……………………………………………………..

# Footnotes

Gdy wykonawca nie jest czynnym płatnikiem VAT

Pozostawić właściwą informację – skreślić pozostałą

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Pozostawić właściwą informację

Jeżeli jest to inna osoba niż pełnomocnik wskazany w pkt. 5

Podanie firmy podwykonawcy jest obowiązkowe w przypadku gdy wykonawca zamierza w celu wykazania spełnienia warunków udziału korzystać z udostępnionych przez nią zasobów – w pozostałych przypadkach podanie firmy podwykonawcy nie jest obowiązkowe.

Należy wymienić wszystkie załączniki do oferty

Zaznaczyć udostępniane zasoby