Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

ZP.271.1.10.2023

UMOWA Nr ………

zawarta w dniu …….. 2023 r. w Gminie Skomlin pomiędzy Gminą Skomlin z siedzibą: Gmina Skomlin, ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin, NIP 832-197-16-51, reprezentowaną przez Wójta Gminy – ………………. zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a ……………………, NIP……………., REGON………………reprezentowane przez ……………………… zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

w wyniku złożonej oferty została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usunięciem 
i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skomlin w  2023 roku. Projekt realizowany jest w ramach programu „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skomlin w 2023 r., które dofinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

- Zakres przedmiotu zamówienia:

- Zakres 1 - Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w nieruchomościach należących do osób fizycznych obejmują:

- rozbiórkę (demontaż) elementów budynków zawierających azbest,

- zabezpieczenie i zbieranie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami prawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu),

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,

- załadunek i transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami prawnymi,

- przekazanie odpadów do unieszkodliwienia na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych,

- Zakres 2- Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest obejmują:

- zabezpieczenie i zbieranie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami prawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu),

- załadunek i transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami prawnymi,

- przekazanie odpadów do unieszkodliwienia na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych.

- Szacunkowa ilość materiałów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia z terenu Gminy Skomlin wynosi ok. 174,4160 Mg.  w tym:

- Zakres 1 - szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest do demontażu , odbioru, transportu i unieszkodliwienia to około 2,4000 Mg (1 adres nieruchomości).

- Zakres 2- szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest, do odbioru, transportu oraz unieszkodliwienia to około 172,0160 Mg (67 adresów nieruchomości);

- W związku z tym, że ilości planowanych do odbioru wyrobów zawierających azbest są   ilościami szacunkowymi, zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowego poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości odpadów do utylizacji w przypadku, gdy rzeczywista ilość odpadów odbieranych przez Wykonawcę będzie inna od deklarowanej przez właścicieli nieruchomości. W takim wypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie proporcjonalnemu zwiększeniu, bądź zmniejszeniu.

- Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości z telefonami kontaktowymi 
i danymi osobowymi właścicieli, z których mają zostać usunięte wyroby zawierające azbest 
w celu skontaktowania się z właścicielami tych nieruchomości i uzgodnienia z nimi terminów usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości.

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z właścicielami nieruchomości terminów (dat i godzin) odbioru wcześniej zdemontowanych i zgromadzonych wyrobów zawierających azbest lub demontażu azbestu.

- Wykonawca jest zobowiązany do ważenia materiałów zawierających azbest z każdej nieruchomości objętej wykazem dla przedmiotowego zadania przy udziale właściciela lub osoby upoważnionej. Urządzenie ważące winno posiadać odpowiednie atesty/lub certyfikaty i/lub dokumenty potwierdzające prawidłowy pomiar wagi.

- Po każdym dokonanym demontażu lub/i odbiorze płyt wraz z ich unieszkodliwieniem, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów na składowisko, potwierdzające ilości odebranych odpadów (wagowo), a Właścicielowi posesji wystawi oświadczenie, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane prawidłowo, z zachowaniem właściwych przepisów sanitarnych i technicznych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego.

- Przed rozpoczęciem robót (terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany dokonać zgłoszenia do robót polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest (właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu). Obowiązkiem Wykonawcy jest przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających prawidłowe dokonanie zgłoszenia przystąpienia do ww. robót (np. potwierdzenie nadania).

- Wykonawca w trakcie realizacji zadania zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu opracowany harmonogram zaplanowanych robót, który Wykonawca ma obowiązek dostarczyć najpóźniej w terminie 5 dni roboczych przed rozpoczęciem robót na adres e-mail: a.ladra@skomlin.pl. Harmonogram powinien zawierać m.in. datę rozpoczęcia robót na terenie poszczególnych nieruchomości. Harmonogram podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Po wykonaniu prac Wykonawca niezwłocznie zgłasza pisemnie, Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego. Do zgłoszenia Wykonawca załącza:

- Wygenerowane w systemie BDO karty przekazania odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest;

- Oryginały lub kopie oświadczeń Wykonawcy o prawidłowości wykonania robót oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71, poz. 649).

- Potwierdzenie przyjęcia odpadu od właściciela nieruchomości – „Protokół odbioru odpadów” stanowiący załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego, sporządzony w trzech egzemplarzach z których dwa otrzymuje Wykonawca celem przekazania jednego z egzemplarzy Zamawiającemu, trzeci egzemplarz dla właściciela nieruchomości. Protokół odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć od dnia odbioru w zakresie przeprowadzonych robót polegających na demontażu wyrobów zawierających azbest jaki w zakresie usług polegających na zabezpieczeniu, transporcie i utylizacji odpadów azbestowych. Protokoły powinny być potwierdzone czytelnymi podpisami przedstawiciela Wykonawcy wykonującego te czynność i właściciela nieruchomości.

- Po otrzymaniu wszystkich dokumentów Zamawiającemu, nastąpi odbiór wykonanych usług i podpisany protokół odbioru.

- Zestawienie wszystkich formalności i pokrycie kosztów z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie m. in:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (dz. U. nr 71, poz. 649 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10)

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów ( Dz. U. z 2005 r. nr 216, poz. 1824),

- Ustawą z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).

§ 3

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznej ilości Mg zebranych, spakowanych, odtransportowanych i unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest i ceny jednostkowej wskazanej w ust. 2.

- Strony ustalają cenę za wykonanie całości przedmiotu umowy w wysokości:

…………. zł netto / Mg (słownie: ………………………… zł);

..………..zł brutto / Mg (słownie: ………………………….zł), w tym:

- ZAKRES 1 za demontaż, zbieranie, załadunek, transport i unieszkodliwienie w/w odpadów:

Cena jednostkowa netto za 1 Mg - ..............................................

- ZAKRES 2 za załadunek, transport i unieszkodliwienie w/w odpadów:

Cena jednostkowa netto za 1 Mg - ................................................

- Cena jednostkowa obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy i jest niezmienna do końca realizacji niniejszej umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 4

- Wykonawca oświadcza, że składowiska odpadów, na które będą wywożone odpady zawierające azbest spełniają wymogi formalno – prawne dla składowisk odpadów niebezpiecznych.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wpis do rejestru Bazy Danych Odpadów (BDO).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i doświadczeniem oraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami określonymi przez Zamawiającego w § 2 ust. 8.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 5

- Przedstawicielem ze strony Zamawiającego będzie: ………….tel. ………………...

- Przedstawicielem ze strony Wykonawcy będzie: ……………. tel. ………………...

§ 6

- Strony zgodnie ustalają, iż przedmiot zamówienia objęty będzie odbiorem końcowym.

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie przedmiotu umowy, określonego
w § 1 wraz przedłożeniem wszystkich wymaganych dokumentów określonymi w § 2 ust. 6.

§ 7

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonanie usługi nastąpi jednorazowo, po zakończeniu świadczenia usługi. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury zatwierdzonej przez Zamawiającego i wystawionej przez Wykonawcę. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru, który powinien być dołączony do faktury. W przypadku przedłożenia nieprawidłowo sporządzonych dokumentów Wykonawca jest zobowiązany do ich poprawienia w terminie 3 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do usunięcia nieprawidłowości.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Strony ustalają, że w wystawionej fakturze nabywcą będzie: Gmina Skomlin, ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin, NIP 832-197-16-51.

- Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w doręczonej fakturze.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Wykonawca może naliczyć ustawowe odsetki za przekroczenie terminu płatności.

§ 8

- Wykonawca zapłaci kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego końcowego terminu jej wykonania,

- za nieterminowe, niezgodne z harmonogramem wykonanie usługi w wysokości 0,3 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego określonego w harmonogramie terminu jej wykonania,

- za odstąpienie, rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.

§ 9

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność w zakresie prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim, podczas wykonywania czynności związanych z przedmiotem umowy.

- Koszty usunięcia szkód powstałych w wyniku niewłaściwego działania Wykonawcy ponosi Wykonawca.

§ 10

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli podczas wykonywania usługi przez Wykonawcę.

§ 11

- Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 12 grudnia 2023 r.

- Zmiany niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, w tym przypadku Zamawiający zachowuje prawo do naliczania kary umownej, o której mowa w § 8.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy nastąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy może nastąpić
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA